南宁市轨道交通武鸣线（安吉客运站—玩美世界）工程可行性研究阶段建（构）筑物基础资料调查比选文件

比选文件

比选人：南宁轨道交通有限责任公司

二〇二〇年一月

# 目录

目录	1

第一章 比选须知及前附表	1

一、比选须知前附表	1

二、比选须知	4

（一）总则	4

（二）比选文件	5

（三）申请比选报价说明	6

（四）比选申请文件的编制	6

（五）比选申请文件的递交	9

（六）评审	10

（七）评比	12

（八）授予合同	16

第二章 合同条款	17

一、项目名称	18

二、项目概况	18

三、服务范围与质量要求	18

四、服务费用及支付方式	19

五、验收标准及成果文件	20

第三章 比选申请文件（格式）	27

一、资格审查部分	27

目录	28

（1）诚信声明	29

（2）法定代表人资格证明书	30

（3）比选文件签署授权委托书	31

二、商务部分	32

目录	33

一、比选函（格式）	34

二、报价表	37

四、本项目拟投入人员组成表	39

五、售后服务	40

技术部分	41

评分办法	43

# 第一章 比选须知及前附表

## 一、比选须知前附表

| 序号 |  | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南宁市轨道交通武鸣线（安吉客运站—玩美世界）工程可行性研究阶段建（构）筑物基础资料调查 |
| 2 | 建设地点 | 广西南宁市 |
| 3 | 工作内容 | 开展南宁市轨道交通武鸣线（安吉客运站—玩美世界）工程可行性研究阶段建（构）筑物基础资料调查工作，并提供相关成果 |
| 4 | 承包方式 | 南宁市轨道交通武鸣线（安吉客运站—玩美世界）工程可行性研究阶段建（构）筑物基础资料调查工作采用固定单价方式，按暂定工作量计算合同总价 |
| 5 | 工期要求 | 乙方收到中选通知书或委托书后1个月内完成南宁市轨道交通武鸣线（安吉客运站—玩美世界）工程可行性研究阶段建（构）筑物基础资料调查工作，并提交相应成果 |
| 6 | 资金来源 | 已落实 |
| 7 | 项目预算 | 约990053元 |
| 8 | 质量要求 | 乙方需对所提交的南宁市轨道交通武鸣线（安吉客运站—玩美世界）工程可行性研究阶段建（构）筑物基础资料调查成果质量负责，满足相关技术规范，保证成果的准确，满足工程可行性研究使用要求 |
| 9 | 比选申请人资格要求 | 1、企业法人资格：申请人应具有独立法人资格，同时具有工程勘察或工程测量乙级资质，必须是一个财务自主、独立核算的企业法人，持有合法有效的企业法人营业执照。 2、比选申请人需提供组织机构代码、税务登记证（须提供复印件并加盖单位公章，如已办理三证合一则不需提供）； 3、项目负责人要求：与申请人签订了劳动合同、已参加社会保险。 |
| 10 | 报价方式 | 比选申请人必须对比选项目内容中的所有内容作完整唯一的报价 |
| 11 | 上限控制价 | 收集竣工资料或设计资料的建筑物综合单价以2316.30元/座为上限控制价，访问建筑物资料（无法收集竣工及设计资料的建筑物）综合单价以1600.00元/座为上限控制价，总价上限控制价为990053元，当比选申请人报价超出上限价，该比选申请文件无效。 |
| 12 | 比选有效期 | 90天（从比选截止日期之日算起） |
| 13 | 比选申请文件份数 | 正本壹份，副本肆份 |
| 14 | 比选申请文件递交地址 | 地点：广西南宁市云景路69号南宁轨道交通集团有限责任公司A2栋104室 |
| 15 | 比选申请文件递交截止日期 | 2020年2月13日上午9:00 |
| 16 | 比选时间 和地点 | 时间：2020年2月13日上午9:00 地点：广西南宁市云景路69号南宁轨道交通集团有限责任公司A2栋104会议室 |
| 17 | 评比办法 | 综合评分办法 |
| 18 | 联系方式 | 联系人：刘德智 0771-2778198 张杨0771-2332871 |

## 二、比选须知

### （一）总则

1.项目比选说明

1.1 项目比选的说明见比选须知前附表（以下称“前附表”）所述。

1.2 本项目按照国家有关的法律、法规作为依据，南宁轨道交通集团有限责任公司确定通过比选来择优选定服务单位。

1.3项目概况：

根据《南宁市城市轨道交通线网规划修编（2020）》，武鸣线（安吉客运站—玩美世界）南起安吉客运站，北至玩美世界，设置车站14座，其中换乘站2座，设置保民车辆段一座（面积约35.4公顷）、伊岭停车场一座（面积约20.47公顷）。武鸣线建（构）筑物基础资料调查预估工作量为：收集竣工资料的建筑物310座，访问建筑物资料（无法收集竣工及设计资料的建筑物）170座。

2.比选费用

比选申请人应承担其提供样品与编制、递交文件所涉及的一切费用。无论评审结果如何，比选发起人对上述费用不承担任何责任。

3.比选申请人资格要求

比选申请人必须具有前附表第9项相应的要求。

4.项目上限控制价

收集竣工资料或设计资料的建筑物综合单价以2316.30元/座为上限控制价，访问建筑物资料（无法收集竣工及设计资料的建筑物）综合单价以1600.00元/座为上限控制价，总价上限控制价为990053元，当比选申请人报价超出上限价，该比选申请文件无效。

### （二）比选文件

5.比选文件的组成

5.1比选文件包括比选须知前附表、比选须知、合同条款（格式）、比选申请文件格式、评比办法。

5.2比选申请人应认真审阅比选文件中所有的比选文件内容要求。如果比选申请人的比选申请文件不能符合比选文件的要求，责任由比选申请人负责。实质上不响应比选文件的要求的比选申请文件将被拒绝。

6.比选文件的解释

6.1比选申请人在领到比选文件后，若有问题需要澄清，均应在递交文件截止时间 7天前的正常工作时间内，用当面递交、传真或电报书面通知比选人，其他方式为无效。比选人将以书面形式予以答复。

7.比选文件的修改

7.1 在递交文件截止日期3天前，比选人可能会以补充通知的方式修改比选文件。

7.2 补充通知将以书面方式发给所有获得同一比选文件的比选申请人，补充通知作为比选文件的组成部分，对比选申请人起约束作用。

7.3 为使比选申请人在编制比选申请文件时把补充通知的内容考虑进去，比选人必须在递交文件截止3天前，以书面形式通知所有获得比选文件的比选申请人，比选人可酌情延长递交比选申请文件的截止日期。

### （三）申请比选报价说明

8.申请比选报价

申请比选报价见比选须知前附表第10项、第11项所述。

### （四）比选申请文件的编制

9.比选申请文件编写注意事项

9.1比选申请人应认真阅读比选文件，按照比选文件的要求编制比选申请文件。如果没有按照比选文件要求提交比选申请文件，没有对比选文件提出的实质性要求和条件作出响应，有可能导致该比选申请文件被拒绝。

9.2比选文件提出的实质性要求和条件是指本比选项目所涉及的价格、服务及其它要求、合同条款等内容。

9.3比选申请人的比选申请文件所有来往函电统一使用中文(特别规定除外)。

9.4 比选申请文件中使用的计量单位除比选文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.比选申请文件的组成

10.1 比选申请文件由比选申请人资格审查部分、商务部分、技术部分三部分组成。

10.2 资格审查部分主要包括下列内容：

（1）诚信声明；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）比选文件签署授权委托书；

（4）企业资质证书复印件；

（5）营业执照副本复印件；

（6）税务登记证、组织机构代码证（已“三证合一”的可不提供）；

（7）企业业绩证明材料；

（8）项目负责人资格证书；

（9）项目负责人业绩证明材料。

10.3  商务部分主要包括下列内容：

（1）比选申请函；

（2） 报价表；

（3）比选申请人已完类似工程表（附比选申请人2014年10月至2019年10月已完成的类似工程业绩证明材料；

（4）本项目人员组成表；

（5）售后服务；

（6）比选申请人认为有必要提供的其他有关材料。

10.4技术部分主要包括下列内容（格式不做要求）

详细内容见评分办法技术部分要求。

10.5比选申请人按照比选人提供的比选申请文件格式和顺序另行编制比选申请文件，但表格可以按同样格式扩展。

11.比选有效期

11.1 比选申请文件在前附表第16条规定的递交文件截止日期之后的90天内有效。

11.2 在原定递交文件有效期满之前，如果出现特殊情况，比选人可以书面形式向比选申请人提出延长递交文件有效期的要求。比选申请人须以书面形式予以答复。同意延长递交文件有效期的比选申请人不允许修改其比选申请文件。在延长的比选有效期内，本须知6条仍然适用。

12.比选保证金

12.1本次比选不需要缴纳申请比选保证金。

13.勘察现场和比选答疑

13.1  比选申请人应自行对本项目的现场和周围环境进行勘察，以获取须比选申请人自己负责的有关编制比选申请文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由比选申请人自己承担。

13.2  比选人向比选申请人提供的有关本项目现场的资料和数据，是比选人现有的能为比选申请人所利用的资料。比选人对比选申请人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

13.3  比选申请人提出的与比选有关的任何问题均应在递交文件截止时间 7天前的正常工作时间内，用当面递交、传真或电报书面通知比选人，其他方式为无效。比选人将以书面形式通过“比选补遗文件”的形式予以答复。

13.4  比选补遗文件包括所有问题和答复，比选人将迅速提供给所有获得比选文件的比选申请人。比选人须传真形式将比选补遗文件发送给个比选申请人，比选申请人收到后需立即回复确认。

14.比选申请文件的份数和签署

14.1 比选申请人按比选文件的规定编制比选申请文件：一份“正本”、四份“副本”，并标明“正本”和“副本”。

14.2 比选申请文件正本与副本均应使用不能擦去的黑色墨水打印或书写，装订成册，由比选申请人法定代表人或授权委托代理人亲自签署或加盖印鉴，并加盖法人单位公章。

14.3 全套比选申请文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据比选人指示进行的；或者是比选申请人造成的必须修改的错误，但修改处应由比选申请文件签字人签字证明，否则修改无效。

### （五）比选申请文件的递交

15.比选申请文件的密封与标志

15.1 比选申请文件装订要求：比选申请文件中资格审查部分、商务部分、技术部分分开装订。

15.2 比选申请文件的资格审查部分、商务部分、技术部分分别密封在三个内层比选文件密封袋中，再密封在同一个外层比选文件密封袋中。

15.3内层和外层包封口处都应加盖比选申请人公章或粘贴加盖公章的密封条，若外层包封没有加盖公章或破损严重，有可能导致比选人的拒收。

15.4三个内层比选文件密封袋上应加贴封套并加盖比选申请人公章，并注明三个内层包对应的名称及比选申请人名称。外层比选文件密封袋上应加贴封套并加盖比选申请人公章，并注明本次比选项目的名称、“比选申请文件”、比选申请人名称。

15.5比选申请文件递交至前附表第14项所述的单位和地址。

16.递交比选文件截止期

16.1比选申请人应在前附表第15项规定的日期和时间之前将比选申请文件递交至前附表第14项所述的单位和地址。

16.2 比选人可以以补充通知方式，酌情延长递交比选申请文件的截止日期。在上述情况下，比选人与比选申请人在比选截止期以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的递交文件截止期。

16.3 凡没有以补充方式获得酌情延长递交文件截止日期的比选申请人，比选人将拒收在递交文件截止期以后送到的比选申请文件。

17.比选申请文件的修改与撤回

17.1 比选申请人可以在递交比选申请文件以后，在规定的递交文件截止时间之前，以书面形式向比选人递交修改或撤回其比选申请文件的通知，但在递交文件截止时间以后，不能再更改其比选申请文件。

### （六）评审

18.评审

18.1 比选人将于前附表第16项规定的时间和地点举行评审会议，参加评审的比选申请人法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席评审会议，法定代表人出席评审会议的应携带身份证原件，被授权代理人出席评审会议的应携带身份证原件及授权委托书原件，以证实其身份。如比选申请人法定代表人或授权代理人未能在前附表第16项所述的时间出场并证明其身份，将视同其认可本次评审过程。

18.2 比选人指定工作人员为评审会议主持人，负责组织和主持评审会议，并根据相关规定成立评比委员会，指派监督人和记录人，对比选申请文件进行检查，确认文件是否密封，文件外包装签署是否正确。但按规定提交了合格撤回通知的比选申请文件不予开封。

18.3比选申请文件有下列情况之一者有可能导致比选申请文件无效：

18.3.1  比选申请文件未密封及未按规定装订；

18.3.2  未经法定代表人或委托人签署和未加盖比选申请人公章；

18.3.3  内容不全或字迹模糊辨认不清；

18.3.4  递交文件截止时间以后送达的比选申请文件；

18.3.5  对比选文件未实质性响应；

18.3.6  其它法律、法规规定的其它情形。

18.4 比选人当众宣布核查结果，并宣读有效的比选申请人名称以及比选人认为需要的其他内容。

18.5评审会议程序

18.5.1 由主持人宣布评审会议开始，介绍到会人员。

18.5.2验证：由工作人员检验比选申请人出席证件。

18.5.3比选申请人相互检验比选申请文件密封情况，比选申请人及检验人员对其结果签字确认。

18.5.4启封比选申请文件商务部分，并对比选申请人按其签到顺序唱出比选报价。

18.5.5比选申请人确认报价并签字后退场，评审小组启封比选申请文件，并对比选申请文件各部分进行评审，评审顺序依此为：资格审查部分、技术部分、商务部分。

18.5.6在评审过程中业主人员作评审记录，比选申请人法定代表人或授权代理人应对所有比选申请人的评审记录签字确认。如比选申请人法定代表人或授权代理人未能到场对评审记录进行签字确认，视同其已认可本次评审记录并在评审记录中注明其未到场。

18.5.7评比委员、监督人、记录人等有关人员在比选记录表上签字确认。

18.5.8评审结束。

18.5.9在比选申请文件递交截止时间递交的服务单位达到3家以上（含3家），本次比选评审有效。

### （七）评比

19.评比

19.1评比委员应独立、公正 、公平地工作，任何单位和个人不得干预其正常工作。

19.2本比选项目的上限价为：收集竣工资料或设计资料的建筑物综合单价以2316.30元/座为上限控制价，访问建筑物资料（无法收集竣工及设计资料的建筑物）综合单价以1600.00元/座为上限控制价。

预估工作量为：收集竣工资料的建筑物310座，访问建筑物资料（无法收集竣工及设计资料的建筑物）170座，暂定总价为2316.3×310+1600×170=990053元。当比选申请人报价超出上限价，该比选申请文件无效。

19.3评比过程的保密性。评比委员、有关工作人员及其他知情人不得透露对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及与比选有关的其他情况。

19.4比选申请人在评比过程中所进行的力图影响评比公正性的活动，可能导致其中选无效。

19.5比选申请文件的澄清或说明

19.5.1评比时评比委员会将以书面形式要求比选申请人就其比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误等的内容予以澄清或说明。

19.5.2比选申请人对要求澄清或说明的内容应在评比委员会规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明函应有法定代表人或其委托代理人的签名或盖公章。

19.5.3比选申请人的澄清或说明函作为比选申请文件的组成部分。

19.5.4比选申请人对比选申请文件的澄清或说明不得超出比选申请文件的范围或改变比选的实质内容。

20.评比保密

20.1评比全过程内容和对比选申请文件的评分结果，不得向比选申请人和与该过程无关的其他单位和个人泄露。

20.2比选申请人对比选人和评委员施加影响的任何行为，都将被取消比选资格。

21.比选申请文件评比

21.1比选申请人资格审查

只有通过资格审查才能进入详细评审。所要提供的材料见本须知10.2条内容，资格审查资料有任何一项不合格者其资格审查视为不通过。

21.2比选申请文件的评价与比较

对比选申请文件进行符合性鉴定。比选申请文件应实质上响应比选文件的要求，应与比选文件所有条款、条件和规定，无明显差异或保留。评比委员会对实质上不响应比选文件要求的予以拒绝。并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的比选文件。

21.2.1比选申请人或其比选文件有下列情况之一者，其比选文件将视为无效或作废处理：

（1）比选申请人的法定代表人或委托代理人未按时参加评审会议的；

（2）比选文件未按照本须知第15条的要求装订、密封和标记的；

（3）本须知第10条规定的比选文件有关内容未按本须知第14条规定加盖比选申请人公章、未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

（4）由委托代理人签字或盖章，但未随比选申请文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

（5）比选申请文件的关键内容字迹模糊、辨认不清的；

（6）不按本须知第10条内容提供资料的；

（7）比选申请文件内容不真实的；

（8）比选申请文件实质上没有响应比选文件的要求的；

（9）比选申请人不具备独立法人资格或作为独立法人资格但就本工程提交一个以上的比选申请文件的；

21.3评比细则

详见第三章。

21.4确定中选人

评比委员会按照综合得分高低推荐排名第一的申请人为中选人。

22.评比结果公示

22.1在评比结束经比选人确认后，将以书面或电话形式通知各比选申请人评比结果。

22.2比选申请人如对评比结果有异议，在接到评比结果后三天内，可以书面形式向比选人提出质疑。比选人应当在收到比选申请人的书面质疑后五个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### （八）授予合同

23.中选通知书

23.1比选人将向中选人发出中选通知书或委托书。

23.2比选人无义务向落选的比选申请人解释落选原因和退还比选申请文件。

23.3中选通知书或委托书为合同的组成部分。

24.合同协议书的签署

24.1中选的比选申请人应按中选通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往与比选人进行签订合同。

24.2中选单位若因自己的原因不能履约签订合同，比选人将废除授权。

24.3中选单位被废除授权后，比选人有权将标授予预备中选单位。

# 第二章 合同条款

（格式）

南宁市轨道交通武鸣线（安吉客运站—玩美世界）工程可行性研究阶段建（构）筑物基础资料调查项目合同

合同编号：

甲  方：南宁轨道交通集团有限责任公司

乙  方：

年    月     日

甲方：  南宁轨道交通集团有限责任公司

乙方：

本合同甲方委托乙方就南宁市轨道交通武鸣线进行建（构）筑物基础资料调查技术服务，并支付服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

## 一、项目名称

南宁市轨道交通武鸣线（安吉客运站—玩美世界）工程可行性研究阶段建（构）筑物基础资料调查

## 二、项目概况

根据《南宁市城市轨道交通线网规划修编（2020）》，武鸣线（安吉客运站—玩美世界）南起安吉客运站，北至玩美世界，设置车站14座，其中换乘站2座，设置保民车辆段一座（面积约35.4公顷）、伊岭停车场一座（面积约20.47公顷）。

武鸣线建（构）筑物基础资料调查预估工作量为：收集竣工资料的建筑物310座，访问建筑物资料（无法收集竣工及设计资料的建筑物）170座。

## 三、服务范围与质量要求

1.开展南宁市轨道交通武鸣线（安吉客运站—玩美世界）工程可行性研究阶段建（构）筑物基础资料调查工作，并对调查成果质量负责，满足规范要求和可研编制使用要求。武鸣线 “安吉客运站—玩美世界” 为暂定起终点站，武鸣线起终点站范围及起终点站名称以最终批复的为准。

2.测量范围（暂定）：武鸣线线路和相关设施周边区域以及甲方指定的与武鸣线联系紧密的延续工程（或贯通运营线路）重点区域。

3.在南宁市轨道交通武鸣线（安吉客运站—玩美世界）工程可行性研究阶段工作完成之后，建（构）筑物基础资料调查后续设计阶段实际工作量计算费用不超过工程可行性研究阶段实际工作量计算费用的10%的，按本合同计费方式纳入本合同进行结算；后续设计阶段实际工作量计算费用超过工程可行性研究阶段实际工作量计算费用10%的，另行协商处理。

## 四、服务费用及支付方式

1.本项目费用计算方式为：暂定合同总价=收集竣工资料的建筑物数量×综合单价+访问建筑物资料（无法收集竣工及设计资料的建筑物）数量×综合单价；本项目预估工作量为：收集竣工资料的建筑物310座，访问建筑物资料（无法收集竣工及设计资料的建筑物）170座；本项目收集竣工资料的建筑物综合单价为      元/座，访问建筑物资料（无法收集竣工及设计资料的建筑物）综合单价为综合单价为      元/座；计算合同暂定总价为         ×310+        ×170=         元。

2.本项目不含税总价           元，税金          元，

含税总价        元。

3.在完成本项目调查工作后，进行合同结算时，按以下方式进行：

（1）若按上述方式计算实际总价未超过合同暂定总价，则最终结算按实际总价来作为最终结算合同价格。

（2）若按上述方式计算实际总价超过了合同暂定总价，则最终结算按合同暂定总价作为最终结算合同价格。

4.除非合同另有规定，上述合同金额应包括基本资料的收集、设备、劳务、管理、各阶段评审费、交通、维护、售后服务、保险、利润、税金与政策性规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

5.技术服务报酬由甲方分次支付乙方。申请各阶段费用时，乙方应向甲方提出支付费用申请，向甲方出具各阶段相应金额的税务发票，并经甲方审核同意60天内，甲方按照以下进度分别向乙方支付各阶段费用。具体支付方式和时间如下：

（1）合同签订后，支付合同暂定总价的30%；

（2）乙方完成工作成果，并正式提交给甲方后，甲方支付乙方合同暂定总价的50%；

（3）在武鸣线工程可行性研究获得批复后，同时本项目合同结算完成并经甲方认可后，支付剩余合同费用（剩余合同费用=结算合同价格-已支付合同价格）

## 五、验收标准及成果文件

1．验收标准：

（1）乙方提交的成果文件应配合做好轨道交通武鸣线的工程可行性研究工作，同时以武鸣线工程可行性研究获批作为该项目的最终验收文件。

（2）乙方须在验收后将所有验收资料归档文件和相应的电子文件按照甲方管理办法提供归档文件。

（3）文字、表格编辑软件采用Microsoft office软件。

2．提交份数：

（1）成果文件提交份数：纸质文件一式2份，可编辑电子文档5份。

（2）提交地点：南宁市

（3）提交方式：由乙方送达甲方，并以签收为准。

3.验收方式：由业主指定的单位组织评审和验收，相关费用由乙方承担。

六、双方责任、权利、义务

1．甲方:

（1）甲方向乙方提供已有基础资料，并对所提供资料的可靠性负责；

（2）甲方应根据本合同按时向乙方付款；

（3）甲方负责组织成果验收工作。

（4）在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应按乙方实际发生的工作量核清计算费用。

（5）非因乙方编制的调查成果文件质量问题而对调查成果文件不审查（验收）或本合同项目停缓建，甲方应支付乙方已完成相应阶段的费用。

（6）甲方有权根据项目情况，对工程量进行调整，但实际调查成果应给予计算工程费用。

（7）因甲方原因，未按合同约定时间提供工作用基础资料，交付工作成果时间相应延长；未按合同约定时间支付相应阶段款项，每日按应付款的5‰/天支付违约金。

（8）甲方不提供乙方按合同规定派驻施工现场的工作人员所需的工作及生活条件、通讯及交通工具及必要的劳动保护装备等，费用由乙方自理。

（9）作业中如有涉及建构筑物权属单位事宜及其他涉外事务（如查阅建构筑物权属单位施工或竣工图件、占用道路、开挖等）由甲方协助乙方解决。

2．乙方

（1）乙方应按国家和地方的规定和合同约定的技术规范、标准来编制调查成果文件，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付合格的调查成果文件，并对提交的调查成果文件的质量负责。

（2）乙方对其所编制的调查成果文件质量负责，由于乙方调查错误或由于资料收集欠缺导致现场踏勘不明发生不应发生的变更,造成工程质量事故损失，乙方负责采取补救措施，需根据实际损失程度向甲方支付相应赔偿金，最大不超过本合同金额。

（3）乙方应按甲方制定的本项目各阶段技术要求开展工作，工作成果应达到仪器性能要求的深度，否则造成的修改、变更由乙方负责。

（4）实施过程中发现遗漏项目的，应尽快补测并提交补测成果；无须重新委托。

（5）由于乙方的原因延误了调查成果文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收费用的5‰/天。

（6）乙方承诺投入的人员原则上不得随意更换，如需更换应征得甲方的同意；乙方擅自更换的，一经发现，则处以2000元/人.次的罚款。

（7）调查成果文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图、规范、图集等由乙方负责解决。

（8）乙方应在甲方的帮助及配合下负责调查工作相关手续的办理，并有义务按甲方的要求对甲方指定的人员进行相关培训。

（9）乙方应服从甲方或甲方委托的第三方的管理，并遵守甲方的相关管理制度。

七、知识产权条款

1．乙方应保证所提交的研究成果不侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

2．成果文件的署名权归甲乙双方共有，版权归甲方所有。

3．成果文件未经甲方同意，任何单位和个人都无权以任何形式向社会公开展示和使用成果文件。

八、保密条款

乙方应对甲方提供的资料及提交甲方的研究成果保密，未经甲方同意，均不得对甲方的资料和文件擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同项目外的其他项目。如发生以上情况，乙方应承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。

九、不可抗力条款

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可顺延，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后10天内，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件持续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争端解决条款

1．甲乙双方如因本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方可向对甲方有管辖权的人民法院起诉。

2．协商、调解和诉讼期间，合同应继续执行，合同双方均不得以争议为由拒绝执行。

十一、合同终止

1．除双方另有约定外，与本合同正式签署后，双方均有权在实现充分沟通并达成一致合同的基础上共同变更、终止本合同。

2．若非乙方工作质量原因，甲方于委托期限内提出终止合约，乙方不需要退换前期甲方已付的已经完成的工作成果的相应费用。此外，对未完成的工作，甲方则应按相应费用的百分之三十支付给乙方作为终止合约的赔偿。

3．本协议无论任何原因终止，乙方应退还从甲方取得的资料、文件和数据原件，甲方应当退还未付费的乙方提交的工作成果。

4.因乙方提交的成果存在严重质量问题并造成机场线损失较大，或乙方提交的成果时间严重延误并造成机场线工期延误影响较大，乙方应赔偿相应损失，甲方可以单方终止合同。

十二、合同生效及其他

1．本合同经各方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条款执行，或经甲乙双方协商后签订补充合同。

3．本合同一式十二份，乙方执四份，甲方执八份。本合同自双方签字盖章后生效。

委托方：（甲方）：南宁轨道交通集团有限责任公司（盖章）

法定代表人/委托代理人：（签名）

联系人：

通讯地址：

电话：

传真：

签约时间：           年    月    日

受托方：（乙方）：（盖章）

法定代表人/委托代理人：（签名）

联系人：

通讯地址：

电话：

传真：

开户单位：

开户银行:

账    号：

签约时间：           年    月    日

# 比选申请文件（格式）

XXXXXXX项目比选申请文件

## 一、资格审查部分

比选申请人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话/传真：

地址：

年    月    日

### 目录

（1）诚信声明

（2）法定代表人资格证明书

（3）比选文件签署授权委托书

（4）企业资质证书

（5）营业执照副本

（6）税务登记证、组织机构代码证（已“三证合一”的可不提供）

（7）企业业绩证明材料复印件

（8）项目负责人资格证书复印件

（9）项目负责人业绩证明材料复印件

备注：以上材料需统一装订成册，装订时用复印件装订即可，同时准备（1）、（2）、（3）、（7）、（8）、（9）的原件各一份带至比选现场备查（比选人为项目业主的除外）。

### （1）诚信声明

本人       （法定代表人、身份证号码              ）郑重声明，本企业参加

项目比选活动所提交的所有资料、填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的、有效的，同样我在此所作的声明也是真实有效的。并愿意对在比选过程中有关部门的调查结果承担责任。

本企业提交的所有比选申请资料如有不实，愿接受建设行政主管部门依据有关法律法规给予的处罚。

（公章）

法定代表人：（签字）

年   月    日

### （2）法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系                    （比选申请人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：     （盖公章）

日  期：      年     月     日

### （3）比选文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我        系

的法定代表人，现授权委托

的         为我公司代理人，以本公司名义参加                             项目的比选活动。代理人在评审、评比、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以确认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：               性别：           年龄：

单  位：               部门：           职务：

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：    年    月    日

XXXXXXX项目比选申请文件

## 二、商务部分

比选申请人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话/传真：

地址：

年    月    日

### 目录

（1）比选函

（2）报价表

（3）附比选申请人自2014年10月至2019年10月承担的工程建（构）筑物基础资料调查项目表并附证明材料

（4）本项目拟投入人员组成表，附项目人员职称证书

（5）售后服务

（6）比选申请人认为有必要提供的其他有关材料

备注：以上材料需统一装订成册，装订时用复印件装订即可，同时准备（1）、（2）、（3）的原件（合同除外）各一份带至比选现场备查（比选人为项目业主的除外）。

### 一、比选函（格式）

致：南宁轨道交通集团有限责任公司

根据贵方提供的南宁市轨道交通武鸣线（安吉客运站-玩美世界）建（构）筑物基础资料调查比选文件，我方正式授权下述签字人        （姓名和职务）     全权代表我方         （比选申请人全称）参加贵方组织的有关比选活动，并提交下述文件。

一、资格审查文件正本一份，副本四份

二、商务文件正本一份，副本四份

三、技术文件正本一份，副本四份

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按比选文件的服务需求一览表和报价表，本次建（构）筑物基础资料调查综合单价报价为：收集竣工资料或设计资料的建筑物综合单价人民币（大写）            元，访问建筑物资料（无法收集竣工及设计资料的建筑物）综合单价人民币（大写）            元(￥       )；合同暂定总价报价人民币（大写）             元(￥       )。

2、我方同意在比选须知规定的提交比选申请文件截止日期起遵循本比选申请文件，并在比选须知第16条规定的比选申请文件有效期满之前均具有约束力，并有可能中选。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府比选活动的比选申请人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据比选文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细对照比选文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、同意应贵方要求提供与本比选项目有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的比选申请人为中选人的行为。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方将严格遵守规定，我方有下列情形之一的，将接受贵方列入不良行为记录名单、追究法律责任等处罚：

（1）提供虚假材料谋取中选、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他比选申请人的；

（3）与其他比选申请人恶意串通的；

（4）向比选人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本比选活动有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：

比选申请人盖公章：

年    月     日

注：未按照本比选函的格式要求填写比选函的，将视为不满足比选文件要求，从而导致该比选申请人竞选无效。

### 二、报价表

| 序号 | 项目 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合单价报价 （单位：元/座） | 收集竣工或设计资料的建筑物 |  |  |
|  |  | 访问建筑物资料（无法收集竣工及设计资料的建筑物） |  |  |
| 2 | 下浮比率 |  |  |  |
| 3 | 3.1不含税总价（单位：元） |  |  |  |
|  | 3.2税金（单位：元） |  |  |  |
|  | 3.3含税总价（单位：元） |  |  |  |

注：本表根据需要可扩展，同时合同结算时，按以下方式进行：

（1）若实际总价未超过合同暂定总价，则最终结算按实际总价来作为最终结算合同价格。

（2）若实际总价超过了合同暂定总价，则最终结算按合同暂定总价作为最终结算合同价格。

比选申请人（公章）

法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：

三、比选申请人承担建（构）筑物基础资料调查业绩表

| 序号 | 项目名称及建设地点 | 建（构）筑物基础资料调查种类及工作量 | 项目开始和完成时间 | 项目完成质量描述 | 项目是否获批或者完工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附比选申请人自2014年10月至2019年10月承担的工程建（构）筑物基础资料调查项目表并附证明材料。

证明材料可以为合同或者业主证明（比选人为项目业主的除外）。

### 四、本项目拟投入人员组成表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 拟在本项目中担任的职务 | 有何种资格证书（编号） | 学 历 | 专 业 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.本表可根据需要扩展和调整

2.后面需附项目人员的职称证书复印件

### 五、售后服务

售后服务指在提交工作成果后配合开展武鸣线工程可行性研究的过程中，重点为协助甲方开展工程可行性研究工作及为甲方做好相关解释说明工作。请分析自身在售后服务方面的优势，并结合自身情况提出售后服务措施并作出承诺。

格式不限，内容尽可能详尽。

项目比选申请文件

## 技术部分

比选申请人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话/传真：

地址：

年    月    日

技术部分（格式自定）

1.比选申请人应制定南宁市轨道交通武鸣线建（构）筑物基础资料调查工作的技术工作方案。方案应包括如下内容（包括但不限于）：

（1）比选申请单位参加本项目的优势与有利条件；

（2）项目工作进度计划及保证措施；项目管理流程和操作程序；

（3）质量管理体系及措施；

（4）项目工作进度计划及保证措施；

（5）建（构）筑物基础资料调查工作服务项目工程可行性研究的配合计划及措施；

## 评分办法

1.综合评分办法

评比委员会首先对比选申请人进行资格审查，评比委员会对通过资格审查的比选申请人按评分细则对商务部分、技术部分、报价部分各自进行打分后进行汇总，比选申请人的最终得分是评比委员会每一位成员综合得分计算出来的算术平均值。

2.总分

总分即比选申请人评分综合得分，其计算公式：

总分＝技术部分得分+商务部分得分+报价部分得分

注：各项指标的分数计算四舍五入，取小数点后两位。

3.商务部分评分表（满分40分）

商务部分评分表

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分细则（m） |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请人业绩评分 | 10 | 2014年10月至2019年10月，每承担过1个建（构）筑物基础资料调查项目，得2分，每承担过1个轨道交通项目建（构）筑物基础资料调查，得3分。本项最高得10分。 |  |  |
| 2 | 人员配备评分 | 15 | 人员配置合理、专业齐全，专业人员职业资格、职称证书完善，资历高，工作经验丰富。 | 好，得10＜m≤15分；一般，得5＜m≤10分；差，得0≤m≤5分。 |  |
| 3 | 售后服务评分 | 15 | 售后服务完善，有切实可行的保障措施 | 好，得10＜m≤15分；一般，得5＜m≤10分；差，得0≤m≤5分。 |  |
| 商务得分 |  | 40 |  |  |  |

4.技术部分评分表（满分40分）

技术部分评分表

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分细则（m） |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请单位对本项目工作的认识、理解及总体工作方案 | 15 | 对国家相关政策和要求理解到位，清楚相关技术规范，具有较强的技术力量，具备本地开展业务能力，派驻机构与总部的联系机制高效等，提出本单位具有的优势。 | 好，得10＜m≤15分；一般，得5＜m≤10分；差，得0≤m≤5分。 |  |
| 2 | 项目工作进度计划及保证措施；项目管理流程和操作程序 | 10 | 工作思路具体清晰，方法确实可行，技术路线详细完整，任务分解合理，管理流程全面高效，操作程序具有可实施性。 | 好，得6＜m≤10分；一般，得3＜m≤6分；差，得0≤m≤3分。 |  |
| 3 | 质量管理体系及措施 | 8 | 建立开展工作的质量保证体系，制定科学的质量保证措施，并有详细的描述。 | 好，得5＜m≤8分；一般，得2＜m≤5分；差，得0≤m≤2分。 |  |
| 4 | 进度计划及保证措施 | 7 | 计划详细，能够全面、准确、清楚地描述本项目实施全过程；能详细描述各阶段的工作重点及目标；能够结合本项目特点，提出的有针对性的进度保证措施，且内容全面、合理，可操作性强，便于组织实施。 | 好，得5＜m≤7分； 一般，得2＜m≤5分； 差，得0≤m≤2分。 |  |
| 技术得分 |  | 40 |  |  |  |

5.报价部分评分表（满分20分）

报价部分评分表

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总价报价评分 | 20 | 当经评审的有效总价报价多于5个时（含5个），去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为基准价；当经评审的有效总价报价少于5个时，则以所有有效的总价报价的算术平均值作为基准价。 价格评审满分为20分，基准价和总价报价得分计算结果均保留小数点后两位。 （1）当总价报价等于基准价时，比选申请人此部分价格得分为20分； （2）当总价报价高于基准价时，每高于基准价的1%，价格得分扣1分，中间数按内插法计算，即：价格得分m=20-（总价报价-基准价）/基准价×100×1； （3）当总价报价低于基准价时，每低于基准价的1%，价格得分扣0.5分，中间数按内插法计算，即:价格得分m=20-（基准价-总价报价）/基准价×100×0.5。 （4）最低分为0分。 |  |
| 价格得分 |  | 20 |  |  |