南宁轨道交通集团有限责任公司

南宁市轨道交通5号线一期工程广西大学、小鸡村站系统设备智慧化集成监理项目

比

选

文

件

比选发起人：南宁轨道交通集团有限责任公司

# 目录

目录	5

第一章 比选须知	6

前附表	6

一、总则	8

二、比选文件	9

三、申请比选报价说明	9

四、比选申请文件的编制	10

五、比选申请文件的递交	13

六、评比	14

七、授予合同	18

第二章 合同条款及合同文件格式	19

第一部分合同条款	19

一、词语定义及合同文件	19

二、监理范围、内容及要求	21

三、发包人的权利和义务	27

四、监理人的权利和义务	30

五、监理服务收费	33

六、保障及保险	35

七、违约责任及争议解决	36

八、合同生效终止及其它	38

第二部分合同文件格式	40

一、合同协议书	40

二、工程监理廉政责任书	43

三、安全生产责任保证书	46

四、履约保函	50

第三章 比选申请文件（格式）	53

一、资格审查文件目录	54

二、技术部分材料目录	64

三、商务部分材料目录	67

第四章评比办法	71

一、综合评分办法	71

二、总分计算公式	72

三、评分细则	73

四、中选标准	77

第五章 监理服务标准与要求	78

一、工程建设监理规程	78

二、监理工作履约评价与奖罚办法	78

# 第一章 比选须知

## 前附表

| 序号 |  | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南宁市轨道交通5号线一期工程广西大学、小鸡村站系统设备智慧化集成监理 |
| 2 | 项目范围 | 5号线一期工程广西大学、小鸡村站系统设备智慧化集成监理 |
| 3 | 项目内容 | 南宁市轨道交通5号线一期工程广西大学、小鸡村站系统设备智慧化集成的监理，包括但不限于各系统工程的合同谈判配合、设计联络配合、生产监造、设备、材料试验（样品试验、工厂检验、出厂检验）、开工准备、供货管理、到货检验、吊装、安装、调试、预验收、综合联调、与其他专业接口调试配合、竣工资料移交、试运行、试运营、竣工验收、质保期满直至最终验收全过程的设备、材料监理及工程监理服务、配合与协调工作。具体工作内容详见招标文件。 除以上工作内容外，还包括为了完成本项目所必须的其他辅助工作。 |
| 4 | 资金来源 | 已落实 |
| 5 | 计费方式 | 以监理人所监理工程的中选价格为计算依据 |
| 6 | 上限控制价 | 76.3896 万元（含税）。 |
| 7 | 报价方式 | 比选申请人必须对比选项目内容中所有工作内容作完整唯一的报价。 |
| 8 | 合同期限 | 本项目监理服务周期为本项目监理合同生效之日起至本项目监理范围内全部竣工验收之日加24个月的缺陷责任期及1个月的善后事宜服务周期。 |
| 9 | 比选申请人资格要求 | 1、比选申请人应是具有独立法人资格、自主经营、独立核算，具有已完类似监理项目的监理经历与业绩，在设备、人员、安全、质量保证及环境保护等方面具有圆满完成本工程的能力，并需满足下列要求： 1.1具有独立法人资格、持有合法有效的企业法人营业执照； 1.2具有建设行政主管部门核发的下列资质之一： ①铁路工程监理甲级； ②市政公用工程监理甲级； ③机电安装工程监理甲级； ④工程监理综合资质。 1.3近5年（2016年1月1日至比选文件提交截止时间）至少具有一项已完类似监理项目业绩【类似监理项目是指单项监理服务收费不小于50万元的国内城市轨道交通的监理项目，单项合同至少包含正线通信和信号系统工程监理服务项目】。 1.4总监理工程师具有监理工程师执业资格证书、在比选申请人单位的注册证书(专业类别为：铁路工程或机电安装工程或市政公用工程)，并具有类似监理项目的总监理工程师经历，且具备高级技术职称。 1.5没有处于被责令停业，或投标资格被住建部、国家安监总局、广西区或南宁市建设行政主管部门取消，或财产被接管、冻结、破产状态；在最近3年内没有骗取中标、严重违约或重大工程质量事故。 2、本次招标不接受联合体投标，不接受信誉等级为C级和D级的比选申请人投标（详见《南宁市城乡建设委员会关于南宁市轨道交通工程2017年下半年履约信誉考评结果的公示》（南建质安〔2018〕28号）。 |
| 10 | 获取比选文件的时间、地点、方式及比选文件售价 | 时间：2021年11月16日起 地点：南宁轨道交通集团有限责任公司官网www.nngdjt.com招标招商中的招标公告处 方式：本项目实行网上发售电子版比选文件，不再出售纸质比选文件。比选文件售卖时间为2021年 11月16日14时00分至2021年11月22日14时00分（北京时间，下同），凡有意参与的潜在比选申请人，请登录南宁轨道交通集团有限责任公司官网(http://www.nngdjt.com/)的招标招商中的招标公告处下载比选文件。 售价：比选文件不收取费用。 |
| 11 | 比选有效期 | 90天（比选有效期是指为保证比选发起人有足够的时间完成评审和与中选人签订合同而在一定时间内保持有效的期限。比选有效期从比选申请文件递交截止之日算起。） |
| 12 | 比选申请文件份数 | 纸质版一式五份，其中正本一份、副本四份（中选后提交电子版） |
| 13 | 比选申请文件递交地址 | 地点：南宁市云景路69号轨道公司A2楼 |
| 14 | 比选申请文件递交截止日期 | 2021年12月01日8:20-9:00 |
| 15 | 比选时间、地点 | 时间：2021年12月01日上午9:00-12:00 地点：南宁市云景路69号轨道公司A2楼104 |
| 16 | 评比办法 | 综合评分办法（详见第四章） |
| 17 | 中选通知 | 比选人根据评比委员会的评比结果在比选有效期内向中选的比选申请人发出中选通知书。 比选人无义务向未中选的比选申请人解释未中选原因和退还其比选文件。 |
| 18 | 比选保证金 | 无。 |
| 19 | 履约保证金 | 以合同金额总价的5%作为履约保证金。 履约保证金的方式：可以银行保函、现金、工程担保或保证保险等形式【备注：严禁要求中选人只能以现金方式提交保证金的行为】 履约保证金的金额：合同金额的5%【备注：资金来源为财政资金或国有资金的项目履约保证金不得超过中选合同金额的 5%，其余项目不得超过中选合同金额的 10%】 在收到中选通知书后，中选单位须在合同签订前 10 个工作日内向比选发起人提交履约保证（因工程项目征地、拆迁影响项目开工的，比选发起人应当相应延长提交履约担保金的时间，具体由比选发起人确定），否则比选发起人将取消其中选资格。履约保证金在监理服务期满后 30 天内无息退还给监理人。 |
| 20 | 联系方式 | 联系人：张博凯 0771-2338670 |
| 21 | 其他事项 | 中选单位如放弃中选资格，则比选发起人有权将其列入不良行为记录名单、一年内禁止其参加比选发起人的任何采购活动。 |

## 一、总则

1.项目比选说明

1.1项目比选的说明见比选须知前附表（以下称“前附表”）第1项～第21项所述。

1.2 上述项目按照国家有关的法律、法规作为依据，并按照南宁市政府现行有关规定执行，南宁轨道交通集团有限责任公司现通过公开比选来择优选定服务单位。

2.工作内容

工作内容见前附表第3项所述。

3.资金来源

资金来源见前附表第4项所述。

4.比选申请人资格要求

4.1比选申请人必须具有前附表第9项相应的资质及要求。

5.申请比选费用

5.1比选申请人应承担其编制文件与递交文件所涉及的一切费用。不管评比结果如何，比选人对上述费用不负任何责任。

## 二、比选文件

6.比选文件的组成

6.1比选文件包括比选须知前附表、比选须知、合同条款（格式）、比选申请文件格式、评比办法。

6.2比选申请人应认真审阅比选文件中所有的比选文件内容要求。如果比选申请人的比选申请文件不能符合比选文件的要求，责任由比选申请人负责。实质上不响应比选文件要求的比选申请文件将被拒绝。

7.比选文件的解释

7.1比选申请人在获取比选文件后，若有问题需要澄清，均应在递交文件截止时间 3个工作日前的正常工作时间内，用当面递交或传真书面通知比选人，其他方式为无效。比选人将于递交文件截止时间2天前以书面形式,在比选人官网发布，予以答复。

8.比选文件的修改

8.1在递交文件截止日期前2天，比选人可以采用补充通知的方式修改比选文件。

8.2补充通知将以书面形式，在比选人官网发布，补充通知作为比选文件的组成部分，对比选申请人起约束作用。

## 三、申请比选报价说明

9.申请比选报价

9.1申请比选报价见比选须知前附表第7项所述。

## 四、比选申请文件的编制

10.比选申请文件编写注意事项

10.1比选申请人应认真阅读比选文件，按照比选文件的要求编制比选申请文件。如果没有按照比选文件要求提交比选申请文件，没有对比选文件提出的实质性要求和条件作出响应，有可能导致该比选申请文件被拒绝。

10.2比选文件提出的实质性要求和条件是指本比选项目所涉及的最低人员配置、价格、服务及其它要求、合同条款等内容。

10.3比选申请人的比选申请文件所有来往函件统一使用中文(特别规定除外)。

10.4比选申请文件中使用的计量单位除比选文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

11.比选申请文件的组成

11.1比选申请文件由资格审查部分、技术部分、商务部分三部分组成，详细要求与部分格式详见第三章。

11.2资格审查部分主要包括下列内容：

（1）诚信声明（原件）；

（2）法定代表人资格证明书（原件）；

（3）法定代表人身份证（复印件加盖单位公章）；

（4）比选申请文件签署授权委托书（原件）；

（5）授权代表人身份证（复印件加盖单位公章）；

（6）营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

（7） 建设行政主管部门核发的铁路工程监理甲级或市政公用工程监理甲级或机电安装工程监理甲级资质或工程监理综合资质证书复印件（加盖单位公章）；

（8）其他……

11.3技术部分主要包括下列内容：

（1）监理大纲，包括但不限于以下内容：

1.1工程概述：本章节主要根据已掌握的资料，结合现场考察情况对拟投监理项目的工程总体概况进行简单描述。

1.2 监理工作范围与内容：依据监理合同条款第二章“监理范围、内容及要求”中相应规定，编制监理工作范围与内容。

1.3机构设置与岗位职责：通过框图形式，明确拟投监理的组织机构设置和相应的岗位职责。人员配置应不少于1位总监理工程师、1位机电安装专业监理工程师、1位安全监理工程师、1位监理员，填写拟投入人员配置明细表、拟投入人员的相关工作业绩、资历及能力表。

1.4 监理工作程序：对质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、安全监理、环境监理、第三方监测管理、工作协调等方面，结合监理工作的阶段划分，进行监理工作的方法与流程的详尽阐述。

1.5本工程监理工作的重点与难点分析：根据招标文件及现场察看，对本工程监理工作需要特别给予重视的问题逐一论述并给出解决难点的对策与方法。

1.6 风险源分析及对策。

1.7 其他建议：（1）针对监理服务范围内的工作，比选申请人就如何有针对性的安排、实施及管理本项目下的监理工作提出详细的专题建议方案（包括接口管理）。（2）为更好地完成本工程的监理工作，比选申请人可按照自身的实际经验，对本工程监理工作提出良好的建议。；

（2）其他……

11.4商务部分主要包括下列内容：

（1）报价表；

（2）业绩表。

11.5比选申请人需按照比选人提供的比选申请文件格式和顺序另行编制比选申请文件，但表格可以按同样格式扩展。

12.比选有效期

12.1 比选申请文件在前附表第14条规定的递交比选申请文件日期之后的90天内有效。

13.比选答疑

13.1比选申请人提出的与比选有关的任何问题均应在递交文件截止时间3个工作日前的正常工作时间内，用当面递交或传真书面通知比选人，其他方式为无效。比选人将以书面形式通过“比选补遗文件”的形式予以答复。

13.2比选补遗文件包括所有问题和答复，比选人将于递交文件截止时间2天前以书面形式,在比选人官网发布，予以答复。

14.比选申请文件的份数和签署

14.1比选申请人按比选文件规定，编制一份比选申请文件“正本”和四份比选申请文件“副本”，并标明“比选申请文件正本”和“比选申请文件副本”。比选申请文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.2比选申请文件正本与副本均应使用不能擦去的黑色墨水打印或书写，装订成册，由比选申请人负责人或授权委托代理人亲自签署或加盖印鉴，并加盖比选申请人单位公章。

14.3全套比选申请文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据比选人指示进行的；或者是比选申请人造成的必须修改的错误，但修改处应由比选申请文件签字人签字证明，否则修改无效。

## 五、比选申请文件的递交

15.比选申请文件的密封与标志

15.1比选申请文件装订要求：比选申请文件中资格审查部分、技术部分、商务部分分开装订。

15.2比选申请文件的资格审查部分、技术部分、商务部分分别密封在三个比选文件密封袋中。

15.3密封袋封口处都应加盖比选申请人公章或粘贴加盖公章的密封条，若密封袋没有加盖公章或破损严重，有可能导致比选人的拒收。

15.4比选申请文件递交至前附表第13项所述的单位和地址。

16.递交比选文件截止期

16.1比选申请人应在前附表第14项所述规定的时间，将比选申请文件递交至前附表第13项所述的单位和地址。

## 六、评比

17.评比委员会

17.1 本项目的评比委员会由5名经济、技术专家组成。

17.2评比委员会成员独立、客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评比意见承担个人责任；评比委员会成员应对整个评比活动保密。

17.3评比委员会成员不得在比选期间私下接触参加比选的参选人员，不得接受参选人或相关人员的任何馈赠，不得参加参选人以任何形式组织的宴请、娱乐、旅游等活动，不得透露与评比工作有关的内容情况。比选人应当对参选人报送的文件内容保密，比选人及参与者不得泄露。如果参加竞争的参选人试图采用不正当手段对评委施加影响，取消其比选资格。

17.4严禁任何单位或个人以任何形式操纵、干预评比过程和评比结果。

18.评比

18.1比选人将于前附表第15项规定的时间和地点举行评比会议，参加评比的比选申请人负责人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席评比会议，并携带有效证明材料前往，以证实其身份。如比选申请人负责人或授权代理人未能在前附表第15项所述的时间出场并证明其身份，将视同其放弃本次评比机会。

18.2评比会议程序：

18.2.1比选申请人负责人或授权委托代理人应签名报到，比选人验证比选申请人法定代表人资格证明、授权委托书及委托代理人有效身份证明。

18.2.2比选申请人退场

18.2.3由主持人宣布评比会议开始，评比委员会确认文件是否密封。

18.2.4评比委员会启封比选申请文件的资格审查部分，并进行评审。

18.2.5由主持人当众宣布审查结果，并宣读有效的比选申请人名称以及比选人认为需要的其他内容。

18.2.6评比委员会启封通过资格审查的比选申请文件的技术部分，并进行评审。

18.2.7评比委员会启封通过资格审查的比选申请文件的商务部分，并进行评审。

18.2.8在评比过程中，评比委员、记录人等有关人员在比选记录表上签字确认，主持人宣读比选结果。

18.2.9评比结束

19.评比工作相关要求

19.1本次比选的工作由评比委员会负责。

19.2出现下列特殊情况之一，本次比选无效，本公司将重新组织比选：

19.2.1在比选申请文件递交截止时间到达时提交比选申请文件的比选申请人少于3家的；

19.2.2比选申请文件有效的比选申请人仅有2家，且评委认为没有竞争力的；

19.2.3有效比选申请文件只有1家或0家的；

19.3评比过程的保密性。评比委员会成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对比选申请文件的评比和比较、中选候选人的推荐情况以及与比选有关的其他情况。

19.4比选申请人在评比过程中所进行的力图影响评比公正性的活动，可能导致其中选无效。

19.5比选申请文件的澄清或说明

19.5.1评比时评比委员会将以书面形式要求比选申请人就其比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误等的内容予以澄清或说明。

19.5.2比选申请人对要求澄清或说明的内容应在评比委员会规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明函应有比选申请人负责人或其委托代理人的签名。

19.5.3比选申请人的澄清或说明函作为比选申请文件的组成部分。

19.5.4比选申请人对比选申请文件的澄清或说明不得超出比选申请文件的范围或改变投标的实质内容。

20.比选申请文件评比相关要求

20.1比选申请人资格审查

只有通过资格审查才能进入下一步的评比，资格审查资料有任何一项不合格者其资格审查视为不通过。

20.2比选申请人或其比选文件有下列情况之一者，其比选申请文件将视为无效或作废处理：

（1）比选申请人的负责人或委托代理人未按时参加评比会议的；

（2）比选申请文件未按照规定的要求装订、密封和标记的；

（3）本须知第11条规定的比选申请文件有关内容未按本须知第15条规定加盖比选申请人公章、未经比选申请人负责人或其委托代理人签字或盖章的；

（4）不按本须知第11条内容提供资料的；逾期递交比选申请文件的；

（5）比选申请文件内容不真实的；

（6）比选申请文件实质上没有响应比选文件的要求的；（包括以下内容：比选项目所涉及的人员配置、业绩、价格、服务内容、合同条款等）

（7）比选申请人报价超过上控价的，

（8）比选申请人不符合前附表第9条所述资格要求或比选申请人符合前附表第9条所述资格要求但就本比选项目分别提交两个（每个正本一份、副本四份）及以上的比选申请文件的。

20.3评比细则

详见第四章。

20.4确定中选人

评审小组将按照综合得分由低到高进行排序，得分最高的排名第一（当综合得分相同时，按报价由低到高顺序排列；综合得分且报价相同的，按照技术部分得分由高到低顺序排列，如意见不一致时，以记名方式投票并按照多数评审意见确定）。如排名第一的比选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响比选结果的违法行为等情形，不符合比选条件的，比选发起人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

21.评比结果公示

21.1在评比结束后，比选人将在南宁轨道交通集团有限责任公司官网(http://www.nngdjt.com/)的招标招商中的中标信息处公示评比结果。

21.2比选申请人如对评比结果有异议，在评比结果公示三天内，可以书面形式向比选人提出质疑。比选人应当在收到比选申请人的书面质疑后五个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 七、授予合同

22.中选通知书

22.1比选人将向中选人发出中选通知书。

22.2比选人无义务向落选的比选申请人解释落选原因和退还比选申请文件。

22.3中选通知书作为合同的组成部分。

23.合同的签署

23.1中选人应按中选通知书中的相关要求，由中选人负责人或授权代表前往比选人处与比选人进行签订合同。

23.2中选人如放弃中选资格，则比选人有权将其列入不良行为记录名单、三年内禁止其参加比选人发起的任何采购活动。

23.3中选人被废除中选资格后，比选人有权将标授予预备中选单位。

# 第二章 合同条款及合同文件格式

## 第一部分合同条款

## 一、词语定义及合同文件

### 1．词语定义

下列词句或用语，除根据上下文另有其意义外，一般应具有如下含义。

1.1  工程为完成项目所实施的一项或若干项永久工程(包括向发包人提供的物资和设备)，本工程名称：南宁市轨道交通5号线一期工程广西大学、小鸡村站系统设备智慧化集成监理。

1.2  服务监理人根据监理合同所承担的工作，包括正常的服务、附加的服务和额外的服务，亦称监理服务。

1.3  发包人委托监理人提供监理服务的单位或其合法继承人。本工程发包人是指南宁轨道交通集团有限责任公司。

1.4监理人受发包人委托提供监理服务并具有监理资质的法人或其合法继承人，根据上下文的内容，亦指监理人根据监理合同派驻到工程所在地履行监理服务的机构。本工程监理人是指，总监理工程师：。

1.5承包人  指与发包人签订工程承包合同，完成项目实施的单位或其合法继承人。

1.6  监理规划  被发包人认可并接受的监理人用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。

1.7比选申请文件  由监理人按照招标文件的要求进行编制、递交且通过发包人评审的文件及其澄清补正文件，包括报报价、监理服务收费报价、监理大纲和招标文件要求的其他内容。

1.8  监理服务收费  监理人完成合同约定的监理服务工作所应获得的服务报酬，费用按合同约定计算。

1.9  正常的监理服务  依据法律法规及有关的技术标准、设计文件和施工承包合同，代表发包人对施工承包人实施的监理服务，包括并不限于质量控制、进度控制、造价控制、合同管理、信息管理、安全监理、工作协调等方面。

1.10  附加的监理服务  发包人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作（工程变更、洽商、索赔除外）；或由于发包人或施工承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，从而引起工作量或持续时间变化而增加的工作。

1.11  额外的监理服务  正常的监理服务和附加的监理服务以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理服务，其善后工作或恢复监理服务的工作。

1.12  缺陷责任期  指施工承包人完成本工程并进行竣工验收后，对本工程出现的缺陷进行维修的责任期限。

1.13  天(日)  “天”和“日”具有同样含义，是指一个公历日，不是指工作日。

1.14  月  根据公历从某一个月份中的任何一日开始至下一个月份相应日期的前一日截止的时间段。

1.15  季  每年按1-3月、4-6月、7-9月、10-12月划分为4个时间段，每个时间段称为一个季，也称季度。

### 2．解释

2.1  监理合同中的标题只是为了查阅方便，不应作为监理合同本身的内容予以理解，也不应用于对监理合同进行解释。

2.2  为了文字简练，监理合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。

### 3．合同文件组成及优先顺序

3.1合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

3.1.1合同协议书及各种合同附件（含比选期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

3.1.2中选通知书；

3.1.3报价表及其附件；

3.1.4合同条款；

3.1.5监理服务标准与要求；

3.1.6安全生产责任保证书；

3.1.7工程监理廉政责任书；

3.1.8比选申请文件（除报价表及其附件）。

3.2对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准；发包人监理人双方签署的与工程有关的变更、协议、纪要、信函、备忘录等，其优先解释顺序应视内容与其它合同文件的相互关系而定。

### 4．语言和法律

4.1本合同文件的拟定和解释使用中文；如果需要译成另外一种或几种语言文字，中文应为合同主导语言，具有优先解释权；通讯交流或工作联系同样使用中文，使用其它语言的一方应当配备专职翻译，并承担相应的费用。

4.2本合同适用于国家、部委、广西壮族自治区和南宁市的法律法规规章、行政主管部门制定的规范性文件及管理制度等；如在合同有效期内，遇有颁布了新的法律法规规章或修订了原有法律法规规章，则此后继的法律法规规章将自动适用于本合同。

## 二、监理范围、内容及要求

### 5．监理服务的形式

5.1服务要求

5.1.1监理人在履行监理服务过程中，须按照发包人对监理人的授权范围和工作要求，依据发包人与施工承包人签署的工程承包合同，对本工程的准备期、施工期进行全过程、全方位、全天候的监理工作（包括工程需要的旁站监理），并对缺陷责任期内施工承包人实施的本工程的剩余与弥补工作，提供监理服务。

5.1.2发包人或其授权代理人有权要求监理人按照发包人的管理要求定期或不定期地向发包人提供与本工程有关的各种形式的报告。

5.2组织机构

5.2.1监理人在服务现场设置总监办，委派发包人认可的总监理工程师，作为监理人的合法代表在服务现场开展工作，并与发包人建立工作联系。

5.2.2总监办应按合同约定及现行的法律法规规章、规范标准等展开工作，在接到发包人发出的中选通知书后，立即按照合同的要求组织人员、建立机构，并按照发包人的要求陆续开始进驻现场开展工作。

### 6．监理服务的依据

6.1监理合同；

6.2发包人与承包人签订的正式合同、协议及附件；

6.3施工合同图纸及说明；

6.4施工合同工程量清单及说明；

6.5合同指定使用的标准图纸、技术规范、工程质量验收规范、试验规程等；

6.6国家、部委、广西壮族自治区和南宁市颁布的法律、法规、规章、强制性标准等；

6.7其它。

### 7．监理服务范围

7.1服务范围

7.1.1本监理范围内施工承包人实施的全部工作实施期及缺陷责任期的监理工作。

7.1.2工作范围：对于上述工程施工准备至竣工验收期间的质量控制、进度控制、造价控制、合同管理、信息管理、工作协调、安全监理、环境监理实施全面管理；对缺陷责任期内施工承包人实施的本工程的未完成工作、缺陷修补与缺陷调查工作，提供监理服务。

7.2服务目标

7.2.1工程目标：严格督促施工承包人履行施工承包合同，工程质量等级达到合格要求。

7.2.2工作目标：全面优质地履行监理合同，监理工作达到合同的各项要求。

7.3.2控制要求：

7.3.2.1进度控制要求：

7.3.2.1.1监理人应在确保工程质量、安全满足合同约定和规范标准的前提下，采取有效的措施对工程进度进行主动控制；合理预见承包人的进度滞后引发的不利后果；督促承包人按照施工合同约定的节点工期和总工期目标及进度计划组织实施工程。

7.3.2.1.2工程确需延期时，监理人应当按照合同约定审核延期报告；要求承包人据此调整进度计划和资源配置，采取有效措施督促承包人按时完工。

7.3.2.2质量控制要求：

7.3.2.2.1监理人应当严格控制工程质量标准和质量等级；督促承包人按照合同约定和规范标准实现工程质量目标；对工程施工全过程采取旁站、巡视、检查等方法进行质量控制，并以质量预控作为监理工作的重点手段。

7.3.2.2.2监理人应对工程项目的人、机、料、法、环等因素进行全面的质量控制；监督承包人的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系落实到位；严格要求承包人执行有关材料试验制度和设备检验制度。

7.3.2.2.3监理人应当坚持不合格品的修复、返工制度；坚持清退不合格的建筑材料、构配件、设施设备并清退不合格劳务队伍和作业人员；坚持质量验收合格制度，上道工序质量不合格或未验收，下道工序不得施工。

7.3.2.3造价控制要求：

7.3.2.3.1监理人应当严格执行建设工程施工合同中所约定的合同价格、单价或合价、工程量计算规则及工程内容等；采取有效的措施及时审核承包人的工程量和价格，保证各项数据的准确性和完整性。

7.3.2.3.2监理人应对质量验收合格的工程，按照施工合同约定的程序和方法进行计量与支付；应当坚持对报验资料不全、与合同约定不符、未经监理人质量验收合格或有违约情况的工程不予计量和审核，并应拒绝批复该部分工程款的付款申请。

7.3.2.3.3监理人应当公平公正地处理工程变更、违约索赔、材料调差、价格调整等申请，并应按照合同约定的程序和方法审核相关费用的增减金额。

7.3.2.4安全控制要求：

7.3.2.4.1监理人应当配备专门的安全监理人员，依据《建设工程安全生产管理条例》、广西壮族自治区、南宁市关于安全监理的规定要求，采取有效措施督促承包人配置安全机构和安全设施，并按照合同约定和规范标准进行安全文明施工。

7.3.2.4.2监理人应对工程中安全重点采取旁站、巡视、检查等方法进行控制，积极主动发现安全问题和安全隐患，督促承包人采取有效手段消除安全事故隐患；对于安全检查不合格的机械、设备、设施等应当坚持整改和清退制度，整改不合格者不予放行。

7.3.2.5管理协调要求：

7.3.2.5.1监理人应当依据发包人要求和施工合同约定，遵循事前预控、及时纠偏、充分协商和公正处理的管理原则，对承包人进行合同管理和信息管理；并应采取事先分析调查的方法，督促各方认真履行合同义务，按照合同约定和监理程序公正处理事宜，督促违约方及时纠正不符合合同约定的行为。

7.3.2.5.2监理人应将管理协调工作贯穿整个合同期间，做好合同管理、信息管理、人员管理、风险管理、工程量清单管理、变更管理、合同价格管理、竣工结算管理、开复工及暂停管理、工程延期管理、工程验收管理、索赔管理、争议调解、违约情况处理等，为合同顺利履行积极创造基础条件。

7.3.2.5.3监理人应当根据工程进展与合同履约情况，及时与工程建设中的各方沟通联系、交流信息，组织开展各项协调工作或召开监理会议，分析研究合同履行中的问题及其应对措施，督促指导合同各方落实推进，从而保证合同目标的最终实现。

7.3.2.6第三方监测管理要求

7.3.2.6.1监理人应当指定专人进行第三方监测管理，定期核查承包人的监测记录与第三方的监测记录，按照合同约定和规范要求对监测结果进行检查、复测、比较、分析、报送等；发现监测结果存在异常时，监理人应当立即启动应急预案和紧急情况处理程序，通知承包人按照指令实施整改或纠偏工作，同时上报发包人；承包人拒不整改或纠偏的，监理人应及时向有关主管部门报告。

7.3.2.6.2监理人应对第三方监测记录和相关文件及时签字审批，要求监测单位将监理人员签字的记录、文件、资料等及时报送存档；监理人应当建立第三方监测的动态数据图表系统，辅助监理工程师分析比较和设置预警标准，以便及时发现问题能够采取相应措施，从而保证工程的质量安全满足合同约定和规范要求。

7.3.2.7参与轨行区调度管理，编制轨行区管理办法。

7.3.2.8若项目执行过程中国家或行业标准无法满足工程需要，监理人应根据本工程的实际情况组织编写相关规程规范、标准，如南宁轨道交通1号线牵引供电系统质量验收标准。

### 8．监理服务的时间和期限

8.1监理服务开始时间：监理人应当根据本工程的进展情况，及时做好各项准备工作，按照合同约定投入各类监理人员和所需设施设备，并按发包人的指令开始监理工作。

8.2监理服务完成时间：至缺陷责任期满后1个月结束，监理人在此期间应全面完成合同内监理服务的所有工作。

8.3缺陷责任期：本工程的缺陷责任期为24个月。监理人须对缺陷责任期内出现的监理服务工作质量造成的问题承担责任，并在缺陷责任工作需要时，完成相关的监理服务工作。缺陷责任期监理服务费用由监理人在正常的监理服务收费中综合考虑，发包人不另行支付。

8.4退场期限：监理服务完成后，监理人应当提出退场申请，并获得发包人批准后组织退场。

8.5监理人必须按照上述规定的时间和有关期限，履行和完成监理服务，如发包人因各种原因需对监理服务周期作调整或顺延，监理人应调整监理计划但这种计划调整以不影响监理服务水平为前提，并经发包人批准；对监理服务周期的调整或顺延，属正常的监理服务，发包人不需另外支付监理费用。

### 9．监理服务的内容

本工程监理服务的内容包括但不限于以下内容：

9.1监理人在开展监理工作中，应按照国家、行业和广西壮族自治区、南宁市有关建设监理的要求完成相应工作；

9.2监理人进场后30天内完成全套工程用表的编制工作，按期编报、修改、完成监理规划及监理实施细则，经发包人批准后做到全面落实；

9.3组织监理人员熟悉合同文件，了解施工现场，掌握合同文件，根据施工设计图到位情况及时组织图纸会审并进行工程数量复核（将详细的复核结果报发包人），以分项工程为单位实施监理工作交底，认真填写图纸会审记录和监理工作交底记录，配合发包人编制施工招标文件，协助发包人进行施工招标等；

9.4参与交桩和设计交底工作，进行控制点复测，审核和复测施工承包人提交的测量成果；

9.5审核承包人的人员资质，督促承包人建立质量、进度、造价、合同、资料、安全等保证体系，通过检查落实，保证各种保证体系良好运转；

9.6准备并组织第一次现场会议，主持常规现场会议、监理会议、专题会议，认真做好会议记录，按时下发会议纪要；

9.7审批施工承包人提交的施工组织设计，同意后报发包人复审；

9.8建立现场监理的检测工作体系，按照合同规定的工程与频率，独立开展监理的检测工作，并且完成见证取样工作；

9.9审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；

9.10审查承包人的机械，性能与数量是否满足技术规范规定的工程质量标准及工程进度要求，定期检定的设备及安全设施的检定情况和报审程序；

9.11审查承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺，并提出审查计算过程和结果。

9.12审查分包合同和分包人的资质，报发包人审批；控制外购成品件或半成品件、原材料及混合料的质量；

9.13协同相邻标段监理协调承包人与相邻标段施工单位的施工配合；

9.14审核承包人提交的总体进度计划及《施工进度计划报审表》，组织分解发包人批准的总体工程进度计划和发包人下发的阶段工程进度计划，并监督承包人按计划实施工程。按时填报周、月进度统计表，当进度严重偏离计划时，要及时协调和处理并核批施工承包人的修正计划；

9.15要求承包人按照合同条款、技术规范和监理程序进行施工及生产，通过旁站、巡视、平行检测与试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

9.16质量验收：按规范规定的检验项目和检验频率、工序对工程质量进行实测实量验收。重点部位要求100%工序、100%检验项目和100%检验频率，即全频率验收。试验项目和试验频率按发包人要求办理。验收后应认真填写工序质量验收单及有关记录；

9.17加强开展监理的预控工作，避免不合格品及质量事故的出现，对发包人明确必须旁站监理的工程项目实施旁站监理，进行全过程控制，做好旁站记录；

9.18调查、处理工程安全事故。对工程实施过程中发生或发现的安全事故，应按安全事故的严重程度，依据《建设工程安全监理规程》，或要求承包人提交事故调查报告，提出处理方案和安全生产补救措施，经安全监理人员审核同意后实施，或由总监理工程师签发《工程暂停令》，并及时向监理人、发包人及建设行政主管部门报告；

9.19发布监理指令：根据合同文件和发包人授权，对于承包人履约过程中出现的违约行为，要及时签发监理指令警告、报告、制止或处理并抄报发包人；

9.20按规定程序发布开（复、停）工令，批准分部工程开工报告；在承包人出现质量问题或安全隐患，发包人要求暂停施工或发生其他紧急情况时，有权暂停部分工程施工，在施工承包人进行了整改并提出复工申请后，签发复工令，指令施工承包人复工；

9.21清单核算：按照工程量清单及其说明规定的清单项目、计量原则和计量方法，对工程量清单按分项工程进行分解和核算，按时按要求完成清单核算成果表；

9.22计量与支付：依据合同文件和程序要求，对承包人提交的中间计量单和月度支付报审表进行认真审核，及时填写中间计量审批单、月度计量汇总报审表；安全文明施工措施费用的支付申请审核执行《建设工程安全监理规程》中的相关程序；

9.23受理工程变更事宜，审查、签认《工程变更单》及审核、签认《工程变更费用报审表》后报发包人审批；

9.24受理索赔、分包等合同事宜，根据合同规定进行初评估和处理意见后报发包人审批；

9.25根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁或诉讼过程中作证；

9.26按照发包人规定的格式、内容、要求和期限，编制总监办的监理周报、监理月报、支付月报或其它报表，并按时上报；

9.27建立上墙图表和工作台帐，并实施动态管理：监理人应在进场后20天内建立监理组织机构框图、监理机构各岗位职责、工程平面图、关键部位平面或断面图、管线位置关系图和工程形象进度图、工程进度、支付“S”曲线图，工程月进度计划、实际进度统计对照表等。对于监理工作过程中产生的各种文件、指令、记录或资料，要认真做好收发登记和统计分析，并建立控制性台帐；

9.28对承包人的竣工验收申请、结算申请进行评估，组织对拟竣工工程进行验收，审核竣工结算资料，以分部工程为单位，竣工验收后60天内完成竣工图、工程资料、工程量核定等审核工作，未按上述规定完成审核工作的，发包人将依据28.3款规定对监理人予以处罚；竣工验收程序：承包人在工程项目自检合格并达到竣工验收条件时，填写《单位工程竣工预验收报验表》，并附相应竣工资料报监理人申请竣工预验收。总监理工程师组织专业监理工程师和承包人相关人员共同对工程进行检查验收；经验收需要对局部进行整改的，应在整改符合要求后再验收，直至符合合同要求。预验收合格后，总监理工程师签署预验收报验表，并报告发包人。发包人应在合理的时间内组织监理人、设计人、承包人(含分包人)和政府管理部门，按照政府和有关管理部门规定的程序进行竣工验收。监理人应对工程提出质量评估报告，并提供相关监理材料，工程质量评估报告必须经总监理工程师和监理人技术负责人审核签字。

9.29竣工验收完成后，由总监理工程师和发包人代表共同签署《竣工移交证书》，并由监理人、发包人盖章后，送承包人一份。

9.30按照有关要求负责检查承包人竣工资料的整理与编制，使其达到工程管理部门和发包人要求的竣工文件标准；

9.31编制监理方面的竣工文件；

9.32监督施工承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任；

9.33安全生产管理：负责代表发包人监督、检查施工承包人安全生产各方面情况；根据发包人与施工承包人签定合同及安全责任保证书内容，检查施工承包人落实情况；建立总监办公室对施工安全生产的监督管理体系；委派安全监理工程师对安全生产进行监督和管理；按照建设工程安全监理规程、南宁市有关施工安全管理规定对施工过程进行安全检查；对施工承包人的各项安全操作规程、安全生产责任制等进行审定；对特殊工种作业人员有效操作证件和施工机具的安全保护措施进行审核；按规定程序审核安全技术措施及专项施工方案，施工机械及安全设施，安全文明施工措施项目等费用；根据风险源类别等级编制监控管理方案，对风险源实施监控管理，发现异常情况及时报告并采取应急措施等；

9.34签发工程缺陷责任期终止证书；

9.35签发最终支付证书；

9.36参加发包人的竣工验收和工程移交工作；

9.37内部考核：加强现场监理人员的管理，对监理人员进行内部工作考核，建立切实可行的奖惩制度，对违规的监理人员或监理行为，采取措施，限期予以改正并预防再次发生；

9.38审核施工图工程数量，参加的工程量清单更新工作。工程量清单更新工作是指：施工图纸经强审并报建设主管部门备案后发承包双方组织相关部门核定施工图纸工程数量，对施工图纸与招标图纸不符的清单内容进行更新，形成施工图工程量清单，更新包括增补清单项目数量、单价和原项清单项目的数量增减。

9.39其它应由监理人完成发包人委托的工作。

## 三、发包人的权利和义务

### 10．协助

10.1发包人对监理人提供进驻现场的相关条件。

### 11．设施与物品

11.1监理人自行购置其所需要的生活、办公、交通设施、物品。总监办应当独立于施工承包人的办公生活区域，设立现场办公和生活所需的场所、设施、设备，并自行承担相应的费用。

11.2在合同期内，由施工承包人向发包人和监理人，免费提供下列条件：

11.2.1不少于30平方米的全天候的现场办公室和不少于20平方米的值班宿舍；

11.2.2提供与监理人共用的现场会议室，用于监理例会和协调会；

### 12．辅助工作人员

12.1双方约定：辅助工作人员由监理人自行聘用，费用包含在监理服务收费报价中。

12.2监理人自行聘用的辅助工作人员包括：司机、文秘、行政后勤、炊事人员等。

### 13．文件和资料

13.1发包人在监理合同签字生效后，在取得相关文件、资料后10日内，向监理人免费提供下述文件、资料：

13.1.1发包人与施工承包人签订的合同协议书与合同条款1份；

13.1.2发包人与施工承包人签订的正式合同、协议及附件；

13.1.3发包人与施工承包人确认的已标价的工程数量清单1份；

13.1.4合同图纸和相关的标准图纸及说明2套。

13.1.4文件往来一般程序：

13.1.4.1承包人应在合同文件、规范、规程规定的时限内向监理人报审有关报表、资料，由监理人直接审核批准的项目，监理人应根据规定进行审核，并在相应的时限内，向承包人发出书面审核意见或指示；需发包人审核批准的项目，由监理人审核签认后，报发包人审批；

13.1.4.2监理人应按照国家、部委及广西壮族自治区、南宁市有关监理法律法规规章、规范、规程的规定，审核承包人报审的相关文件（包括质量控制、进度控制、造价控制、安全管理、信息管理、管理协调等方面的报表、资料），监理人应在收到承包人相关文件后规定的时限内审核并报发包人，发包人在收到文件后相应时限内给出审核意见，若在上述期限内发包人或监理人未做出书面回复，则视为同意承包人的相关文件内容；

13.1.4.3监理工程师发出的任何书面审核意见或指示应视为已得到总监理工程师的同意。承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在相应时限内对该指示予以确认、更改或撤销。在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后相应时限内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后相应时限内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

13.1.5资料日常管理及归档管理

13.1.5.1监理资料管理的基本要求是:整理及时、真实齐全、分类有序。

13.1.5.2总监理工程师应指定专人进行监理资料管理，总监理工程师为总负责人。

13.1.5.3应要求承包单位将有监理人员签字的施工技术和管理文件，上报项目监理部存档备查。

13.1.5.4应利用计算机建立图、表等系统文件辅助监理工作控制和管理，可在计算机内建立监理管理台账:

13.1.5.4.1工程材料、构配件、设备报验台账

13.1.5.4.2施工试验(混凝土、钢筋、水、电、暖、通等)报审台账

13.1.5.4.3分项、分部验收台账

13.1.5.4.4工程量、月工程进度款报审台账

13.1.5.4.5其他

13.1.5.5监理工程师应根据基本要求认真审核资料，不得接受经涂改的报验资料，并在审核整理后交资料管理人员存放。

13.1.5.6在监理工作过程中，监理资料应按单位工程建立案卷盒(夹)，分专业存放保管，并编目，以便于跟踪检查。

13.1.5.7监理资料的收发、借阅必须通过资料管理人员履行手续。

13.1.5.8监理资料归档的内容包括：监理合同、项目监理规划及监理实施细则、监理月报、会议纪要、分项、分部工程施工报验表、质量问题和质量事故的处理资料、造价控制资料、工程验收资料、监理通知、合同其它事项管理资料、监理工作总结。

13.1.5.9监理档案的组卷应执行南宁市档案管理部门的统一规定。

13.1.5.10监理档案的验收、移交和管理

13.1.5.10.1总监理工程师组织监理资料的归档整理工作，负责审核，并签字验收。

13.1.5.10.2工程竣工验收后三个月内总监理工程师负责将监理档案送公司总工程师审阅，并与监理单位档案管理人员办理移交手续。

13.1.5.10.3存档的监理档案需要借阅时应办理借阅和归还手续。

### 14．决策与决定

14.1发包人在此确认：监理人针对有关本工程的工期、质量、造价、合约、安全等重大问题的请示，应当及时予以决策或决定。

14.2发包人对上述问题给予书面答复的期限一般为14天，特殊情况不超过28天。

### 15．发包人代表

15.1在整个合同期内，发包人应任命一名合格称职的代表进驻现场。发包人代表应受理与发包人有关的所有通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他通讯联络。

15.2对于本合同而言，经发包人任命并且监理人已收到相应书面通知的发包人代表，应是发包人唯一的合法代理人。

15.3除非合同中己注明发包人代表的姓名，否则发包人应在合同生效后14天内将其任命的发包人代表的姓名及其它详细资料通知监理人。

15.4发包人根据需要可能随时更换其代表，更换后应书面通知监理人，同时明确前任到期时间及新任开始时间；在他们收到相应通知之前，任何对发包人代表的任命或更换均不产生合同效力。

### 16．发包人对监理人的授权及培训

16.1发包人在此明确：监理人根据监理合同履行监理服务时，应按照监理合同和施工承包合同在总监理工程师的授权范围展开监理工作，享有相应的权利并承担相关的义务。

16.2发包人应将履行监理服务的监理人名称、以及发包人授予监理人的权力，以书面形式及时通知承包人。

16.3发包人可对监理人的员工进行统一培训和考评，考评合格者方能持证上岗；详见发包人另行制定的考评办法。

## 四、监理人的权利和义务

### 17．自备的最低工作条件

17.1除发包人提供的监理工作条件外，监理人应当根据发包人要求和工作需要，按照比选申请文件中的承诺，自行配置满足监理需求的工作条件，并且不得低于招标文件要求。

17.2自备的工作条件一旦进场，未经发包人同意，不得随意更改或撤换，并应在合同履行期间保持状况完好。

### 18．履行监理服务

18.1监理人应本着严格监理、热情服务、秉公办事 、一丝不苟的原则，按照监理合同的要求，根据适合的专业技术规定和国际惯例公认的行业工作准则，谨慎而勤勉地履行监理服务。

18.2如果监理人在履行监理服务过程中行使的权力或所需的授权，来自于发包人和承包人签订的工程合同文件，该合同文件必须成为本监理合同的组成部分，两者之间如出现矛盾，则应编制补充说明文件一并列入监理合同。此时监理人应：

18.2.1根据监理合同文件、工程合同文件及供货合同文件履行监理服务；

18.2.2根据职责范围，在发包人和承包人之间独立公正地行使上述合同文件赋予的权力；

18.2.3根据上述合同文件的授权，可对相应的工程和合同事宜提出变更意见，但未经发包人的书面批准，不得变更合同文件中规定的标准和承包人的责任与义务。

18.3监理人有义务在全面履行合同、提供优质服务的前提保证下，全面配合发包人完成对监理工作所进行的履约检查工作；接受发包人对监理人违约行为的处罚。

18.4监理人应当按照发包人的要求，选派合格、称职的监理人员，对不称职的监理人员经发包人批准后7日内撤换。

18.5监理人须就完成监理工作过程中的相关事宜，按发包人同意的方式和规定期限及时报告。若在工作中遇到本工程范围内、职权范围外的疑义，只要涉及到发包人或本工程利益，监理人应有责任和义务以书面形式及时报告发包人。

18.6监理人须在7天内审核完成承包人的进度付款申请。

### 19．总监理工程师

19.1在整个合同期内，监理人应任命一名合格称职的总监理工程师进驻现场。总监理工程师应受理与监理人有关的所有通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他通讯联络。

19.2对于本合同而言，经监理人任命并且发包人已收到相应书面通知的总监理工程师，应是监理人唯一的合法代理人。

19.3除非合同中己注明总监理工程师的姓名，否则监理人应在合同生效后14天内将其任命的总监理工程师的姓名及其它详细资料通知发包人和承包人。

19.4监理人原则上不应更换其代表，但如果根据需要必须更换时，应事先征得发包人的批准，，且更换人员资历与被更换人员资历(资历是指被更换人员的学历、职称、资格条件（注册证书或上岗证书）、从事工程管理年限、业绩、岗位要求响应内容)相当，更换人员工作经验、业务能力及专业技术水平必须满足岗位工作要求，并按“监理工作履约评价与奖罚办法”中规定的标准对监理人进行违约扣款；更换后应书面通知发包人和承包人，同时明确前任到期时间及新任开始时间；在他们收到相应通知之前，任何对监理人代表的任命或更换均不产生合同效力，并承担相应责任。

19.5 履行发包人制订的管理办法及考评制度。

### 20．监理人员

20.1监理人派驻到工程所在地履行监理服务的监理人员，必须能够适应监理合同规定的监理服务工作，其主要监理人员的资质应在监理规划中详细描述并得到发包人的认可。

20.2监理人选派的监理人员的资历与资质必须符合要求。监理人必须投入合格的监理人员，并督促其在发包人的统一领导下，严格按照本合同提供的监理工作依据、监理工作标准，在发包人的授权范围内，对本工程的履约实施全面控制。

20.3监理人因工作安排或其它原因，需要更换派驻到工程所在地履行监理服务的监理人员时，应事先得到发包人的同意，且更换人员资历与被更换人员资历(资历是指被更换人员的学历、职称、资格条件（注册证书或上岗证书）、从事工程管理年限、业绩、岗位要求响应内容)相当，更换人员工作经验、业务能力及专业技术水平必须满足岗位工作要求，并按“监理工作履约评价与奖罚办法”中规定的标准对监理人进行违约扣款。

20.4经发包人确认的投入监理人员在工程进行的过程中，原则上不允许更换。总监理工程师、总监理工程师代表、安全工程师必须常驻工地现场，离开工地时，应获得发包人的批准。

20.5发包人有权以书面形式要求监理人更换不能按照监理合同的规定履行监理服务的派驻人员，监理人应接受发包人提出的人员更换要求，并在接到通知的一个月内选派资格和经验被发包人接受的人员替换。由于此类人员更换引起的费用由监理人自行承担；人员更换不免除监理人需要赔偿发包人相应损失损害的责任。

20.6监理人的工作人员不能满足要求或造成工程损失时，发包人有权根据该监理人员造成的影响或工程损失情况要求监理人赔偿相应损失。

20.7现场监理人员可不必在整个监理服务阶段满员配备，但应专业齐全，符合每阶段工作需要。全部监理人员到岗与撤场都应事先征得发包人同意。

20.8监理人应当根据工程情况，配备相应专业的安全人员，实施安全监理工作。

20.9监理人必须遵守发包人制定的工程监理部主要负责人考勤管理要求的规定。

### 21．发包人财产

21.1所有由发包人提供给监理人使用的设施、设备和物品，均属于发包人财产。当监理服务完成或中止时，监理人须负责将发包人提供给监理人使用的设施、设备及尚未使用的物品列出清单，并负责向发包人或发包人指定的机构移交。

21.2监理人有义务妥善使用、保管发包人提供的设施、设备及物品，对于由于监理人的原因造成的非正常损毁与短缺，监理人负有全面的赔偿责任。

21.3监理人使用、保管、和移交发包人财产所需的费用，应当包含在监理人的服务费用报价之中。

## 五、监理服务收费

### 22．费用确定与调整

22.1监理人服务费用应包括但不限于如下内容：

22.1.1监理人员费用；

22.1.2现场管理费用；

22.1.3公司管理费用；

22.1.4利润；

22.1.5税金。

22.2监理服务收费的调整与确定

22.2.1监理服务收费由正常的监理服务、附加的监理服务和额外的监理服务三个方面的监理费用组成。

22.3结算时监理服务收费的确定

22.3.1结算时监理服务收费由正常的监理服务费、附加的监理服务费和额外的监理服务费三个方面的监理费用组成，根据监理人实际完成的监理工作量进行确定。

22.3.2正常的监理服务收费：以实际监理工作对应的工程的中选价格作为计费额计算依据，依据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）的规定标准，确定和调整正常的监理服务收费，但中选的浮动幅度值以及工程专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数保持不变。具体计算方法如下：

22.3.2.1计费额：以监理人所监理工程的中选价格作为计算依据；

计费额说明：（1）当所监理工程有甲供设备时，甲供设备中标价一并计入计费额；（2）当所监理工程进行初步设计概算修编时，则以概算修编后对应中标价格为准；（3）监理人所监理工程中标价格为建筑安装工程费、设备购置费（含甲供）和联合试运转费之和。对设备购置费和联合试运转费占所监理工程中标价格40%以上的工程项目，其建筑安装工程费全部计入计费额，设备购置费和联合试运转费按40%的比例计入计费额。但其计费额不应小于建筑安装工程费与其相同且设备购置费和联合试运转费等于中标价格40%的工程项目的计费额。

22.3.2.2正常的监理服务收费基价：按照第22.3.2.1目计算所得计费额，依据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号文件中附件二，采用内插法确定；

22.3.2.3正常的监理服务收费基准价=正常的监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数

其中：专业调整系数=1.1

工程复杂程度调整系数=1.15

高程调整系数=1.0

22.3.2.4正常的监理服务收费=正常的监理服务收费基准价×（1+中选浮动幅度值）

22.3.3附加的监理服务收费：当发包人委托监理人实施与本监理工程相关的其他工程监理时，监理人不得拒绝；由此增加的工作，其服务费按照增加工作的合同额与“中选时折算费率”的乘积进行调整和确定。

备注：中选时折算费率（%）=中选监理服务收费÷中选时计费额（百分比保留两位小数，第3位小数四舍五入）。

22.3.4额外的监理服务收费：由监理人在正常的监理服务收费中综合考虑，发包人不另行支付。

22.4监理服务收费的确定和支付币种为人民币。

### 23．费用支付

23.1监理服务费的支付

23.1.1监理人应按照发包人确定监理服务费支付申请的格式，以全部签认的施工工程（含设备：设备部分按40%计取）计量价款为基数，与中选时折算费率相乘计算当期的监理服务费，并于竣工验收合格后14天内，向发包人提交监理服务收费支付申请。

23.1.2发包人在收到监理服务收费支付申请单后14天内予以审批，在批复后14天内向监理人支付监理服务费，以及根据监理合同条款第27条确定的对监理人的赔偿、第34条确定的对监理人的奖励及根据《监理工作履约评价与奖罚办法》对监理人履约检查的违约扣款。发包人支付监理服务收费时，按照计量金额90%支付。

23.1.3工程竣工结算经审定后累计支付至监理服务收费结算金额的95%，待缺陷责任期满后一次性付清余款。（结算最终以南宁市财政投资评审中心审核为准）

23.1.4监理服务收费支付最低金额为贰拾万元（200000元），如果当期监理服务收费的支付金额低于该金额时，发包人应将当期支付金额合并到下期一并支付。

23.1.5发包人在上述最迟支付期限内，未向监理人支付到期应付金额，则应按照银行同期活期存款利率计算利息（不计复利），给监理人予以补偿，补偿时间自未付金额的应付之日起算。该补偿不影响本合同条款约定的监理人的其他权力。

23.1.6若发包人对监理人提交的支付申请存有异议，发包人应在收到监理服务费支付申请后14天内将申请退回监理人，并要求其重新计算、上报，但不得借此延误对监理人其它应得款项的支付。

23.2赔偿金

23.2.1如果监理人造成工程损失，发包人有权向监理人索取赔偿金，用以弥补损失。

23.2.2根据监理合同条款第28条确定的监理人对发包人的赔偿，发包人应从对监理人的当期支付中扣回。

23.3经济奖励

23.3.1根据监理合同条款第34条确定的合理化建议奖，在发生后的当期支付中予以支付。

23.4监理人须在发包人付款前提供合法正式增值税专用发票。

### 24．担保

24.1履约担保

24.1.1监理人应在监理合同签署时，提供履约担保，担保金额为“中选监理服务收费”的5%数额；履约担保形式为履约保函，保函格式和开具机构应经发包人同意。

24.1.2履约担保的有效期应持续到所最终验收证书签署之日起四十五（45）天后止，如果监理人无法获得一份不带具体截止日期的保函，保函中应有“在工程不能按期竣工时，在任何时间，本保函有效期将按发包人的要求延长”或类似约定的条款。

24.1.3如本工程实际竣工日期超出该履约担保写明的日期，则监理人应相应延长履约担保的日期，相关费用由监理人承担。

24.1.4履约担保在失效后30日内无息退还监理人。

24.1.5在任何情况下，发包人在按照上述担保提出索赔之前，均应通知监理人并说明导致索赔的违约性质。

24.2预付款担保

无需提供预付款担保。

## 六、保障及保险

### 25．保障

25.1监理人应保障发包人及其雇员免遭因监理人实施工程监理或工作不当而导致的一切索赔、损害、损失和开支。

25.2上述保障义务应限于因人员伤亡、病疫、物资财产(工程除外)的损伤或毁坏所导致的索赔、损害、损失及开支。

25.3监理人如因上述保障不力造成发包人损失时，发包人有权向监理人索取相应的赔偿金额或扣除相应的履约保证金。

### 26．保险

26.1监理人应在监理服务期内，自费办理派驻到工程所在地的人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行理赔。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

26.2监理人应根据开展监理服务工作的全部需要，结合监理服务工作的范围与期间，自费办理对监理人的责任以及发包人为监理服务提供的财产等进行保险以及相关法律规定的其他保险。

## 七、违约责任及争议解决

### 27．发包人的违约责任

27.1发包人违反监理合同约定造成监理人损失时，发包人应当承担相应的违约责任，并根据造成的损失情况向监理人进行赔偿。

### 28．监理人的违约责任

28.1监理人因违反监理合同约定或其自身原因造成发包人或承包人损失时，监理人应当承担相应的违约责任，并根据造成的损失情况向发包人或承包人进行赔偿。

28.2依照《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规规章，监理人所监理的工程发生工程质量事故或安全事故时，应当承担相应的监理责任。

28.3履约考核的具体内容参见《监理工作履约评价与奖罚办法》。

### 29．索赔

29.1发包人或监理人中任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的28日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7日之内提出索赔意向，并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明资料，直至该事件结束后28日之内提出正式的索赔文件。否则，无论是发包人还是监理人均有权对上述索赔不予受理。

### 30．累计赔偿限额

30.1监理人的累计赔偿限额为监理服务收费的合同金额（扣除税金），当达到此限额时，发包人有权单方面解除监理合同，并没收监理人的履约保证金。

30.2发包人的累计赔偿限额为监理服务收费的合同金额（扣除税金）。

30.3鉴于双方在此约定了累计赔偿限额，双方一致同意放弃超过该限额的剩余赔偿要求，但是由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。

### 31．争议的解决

31.1发包人与监理人在合同履行过程中出现争议时，应就争议事项通过友好协商解决。

31.2双方协商不成的，应当按下列第（2）种方式解决：

（1）提交南宁仲裁委员会仲裁；

（2）依法向建设项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

## 八、合同生效终止及其它

### 32．转让和分包

32.1监理人不得将本监理合同规定的权利、义务和责任转让第三人。

32.2没有发包人的同意，监理人不得将监理服务的任何部分予以分包。监理人因监理服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包行为。

### 33．保密

33.1发包人与监理人双方均应履行对合同的保密义务。

33.2除非为了合同目的，否则没有对方事先的书面同意，另一方不得在任何贸易、技术文献或其他地方发表或披露该合同或其任何细节。

### 34．奖励

34.1监理人提出的合理化建议，如果产生经济效益或者降低工程造价的，发包人将给予一定的奖励，具体奖励办法另行制定。

### 35．版权

35.1监理人负责编制的监理文件包括但不限于监理大纲、监理规划、监理实施细则等，其版权应属于监理人的财产；发包人为了工程目的，可以复制、使用此类任何文件；在征得监理人同意之前，不得为了其他目的使用、复制或将之提供给第三人。

35.2发包人编制发布的通知、制度、要求、决议等相应文件或有关工程方面的各项资料，其版权应属于发包人的财产；监理人为了工程目的，可以复制、使用此类任何文件；在征得发包人同意之前，不得为了其他目的使用、复制或将之提供给第三人。

### 36．不可抗力

36.1不可抗力是指发包人和监理人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等。

36.2履约期间发生不可抗力事件后，监理人应在结束后48小时内，向发包人通报受损情况以及预计恢复的费用；持续发生时，监理人应每隔7日向发包人报告一次受损情况，直至不可抗力事件结束后14日内，向发包人正式提交受损情况及预计恢复费用的书面报告和有关资料。

36.3如果不可抗力严重影响合同以致无法继续履行，发包人有权通知监理人终止合同。一旦发出此项通知，本合同即告终止，但不损害任何一方对另一方在此以前发生的任何违约所应享有的权利。

36.4因出现不可抗力致使本合同不能履行或仅能部分履行时，发包人应向监理人支付终止之日前监理服务的全部费用；由此产生的任何损失、损害或延误等，双方各负其责；因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

### 37．贿赂

37.1如果发包人或监理人(视情况而定)及其工作人员给予或提出给予任何人以任何贿赂、礼品、小费或佣金作为引诱或报酬，以达到下列目的或企图；在证据确凿的情况下，监理人或发包人(视情况而定)可在向对方发出通知后14天内解除合同。

37.1.1使该人员采取或不采取与该合同有关的任何行动；

37.1.2使该人员对与该合同有关的任何人员表示赞同或不赞同。

### 38．合同生效

38.1本合同生效日期或生效条件以合同协议书的约定为准。

### 39．合同终止

39.1发包人与监理人完成约定的合同义务和工作内容，或者其它条款约定的合同解除条件发生，本合同的权利义务即告终止。

39.2合同的权利义务终止时，终止的一方按照合同地址将相关通知送达对方后，合同即自动终止（含解除）；对方无人接收或拒绝签收均不影响合同终止的法律效力。

39.3合同的权利义务终止后，发包人和监理人应当遵循诚实信用原则，继续履行通知、协助、保密等义务，合同中结算和清理等条款的效力应当继续有效。

### 40．合同份数

40.1本合同一式十二份，其中正本二份，副本十份。发包人执正本一份、副本八份；监理人执正本一份、副本二份。

## 第二部分合同文件格式

## 一、合同协议书

发包人：　南宁轨道交通集团有限责任公司

监理人：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《评标专家和评标专家库管理暂行办法》及政府主管部门制定的相应法律、法规、规章、制度等和监理人的比选申请文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和监理人就本建设工程监理事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：南宁市轨道交通5号线一期工程广西大学、小鸡村站系统设备智慧化集成监理

工程地址：

工程内容：

资金来源：

总监理工程师：

二、工程监理范围

监理范围：

三、监理期限

监理服务计划开始日期：

监理服务计划结束日期：

监理服务期总日历天数　　　　　　　　　天。

四、监理服务收费

中选监理服务收费：不含税价款人民币（大写）        元，（RMB:），税款人民币（大写）        元，（RMB:），价税合计人民币（大写）        元，（RMB:）。

中选浮动幅度值为%，本浮动值在合同履行期间固定不变。

中选时折算费率为%，注：中选时折算费率（%）=中选监理服务收费÷中选时计费额（百分比保留两位小数，第3位小数四舍五入）

本合同税率在合同履行过程中遵照国家现行税法执行。在结算阶段，按实际产生的税金进行核算。但合同不含税价格不因国家税率调整而调整。

五、组成合同的文件

合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1.合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同澄清过程中的澄清文件和补充资料）；

2.中选通知书；

3.报报价及其附件；

4.合同条款；

5.监理服务标准与要求；

6.安全生产责任保证书；

7.工程监理廉政责任书；

8.比选申请文件（除报报价及其附件）。

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准；双方签署的与工程有关的洽商、变更、协议、纪要、信函、备忘录等，其优先解释顺序应视内容与其它合同文件的相互关系而定。

六、本协议书有关词语含义与《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、发包人在此向监理人承诺：同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理人支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。

八、监理人在此向发包人承诺：按照本监理合同的规定履行监理服务，以保证实现发包人提出的工期、质量、造价等方面的目标要求。

九、合同生效

合同订立时间：　　　　　年　　　　月　　　　日

合同订立地址：

本合同双方约定　　自监理人提供足额有效的履约担保并双方签字盖章　　后生效。

发包人：(公章)　　　            　　监理人：(公章)

住　　所：　　　　     　　　　　  住　　所：

法定代表人：　　　　　　     　　　法定代表人：

或委托代理人：　　　　　　　　     或委托代理人：

电　　话：　　　　　　　　     　　电　　话：

传　　真：　　　　　　　　     　　传　　真：

开户银行：　　　　　　　　　     　开户银行：

账　　号：　　　　　　　　  　　   账　　号：

邮政编码：　　　　　　　　　     　邮政编码：

## 二、工程监理廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

发包人（甲方）：

监理人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目监理合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行监理职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嬚犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

或委托代理人：                        或委托代理人：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　  电话：

年　　月　　日　　　　　　           年　　月　　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　乙方监督单位（盖章）

年　　 月　　日　　　　　　　　     年　  月　　 日

## 三、安全生产责任保证书

发包人(全称)：　南宁轨道交通集团有限责任公司

监理人(全称)：

为确保工程项目的施工安全，依照国家、住建部（原建设部）及广西壮族自治区、南宁市有关法律、法规，发包人、监理人双方经协商，特签订本协议：

第一条 各方必须严格遵守国家、行业和广西壮族自治区、南宁市安全生产法律、法规的规定，保证本工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。

第二条 发包人的权利与义务：

（一）审核监理人的资质及合同履行能力，审核总监理工程师、安全工程师、监理人员等的资质。

（二）不对监理人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不压缩合同约定的工期。

（三）按照监理合同的规定有权对监理人实施的监理工作进行检查，并有权对监理人违反监理合同及本协议的规定、未尽到监理义务的行为进行经济处罚及向监理人追究因此造成的事故的相关责任及违约责任。

（四）行使与监理人签订的监理合同中安全方面条款规定的发包人的权利与义务。

第三条 监理人的权利和义务：

（一）受发包人委托，依照法律、法规、工程建设强制性标准、住建部（原建设部）《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，对所监理工程的施工安全生产进行监督检查，严格执行安全监理工作程序，做好施工准备阶段和施工阶段的安全监理工作。

（二）建立健全安全监理管理体系、制定各项安全监理规章制度，按有关规定制定教育培训计划，组织安全教育培训，建立培训档案。

（三）建立健全安全监理责任制，明确项目总监理工程师、安全监理人员、专业监理工程师、监理员的安全监理职责。按合同约定配齐专职安全监理人员，总监办至少配备一名专职安全监理人员，安全监理人员应当专业齐全，经过安全监理业务教育培训，考核合格，持证上岗。

（四）按照有关规定编制包含安全监理方案的项目监理规划和安全监理实施细则。对涉及相邻建（构）筑物、地下线管线等周边环境安全的重大风险点和危险性较大的分部分项工程应编制安全监理实施细则。

（五）按照有关规定对相邻建（构）筑物、地下线管线等的专项保护措施方案，施工组织设计中的安全技术措施，施工现场临时用电施工组织设计，冬季、雨季等季节性施工方案，危险性较大的分部分项工程专项施工方案，监控量测方案，事故应急抢险预案，采用新技术、新工艺、新材料、新设备的专项施工方案，施工总平面布置图，临时设施设置及排水、防火措施等进行审查。审核承包人安全文明施工措施费用使用计划。

（六）根据有关规定和施工合同约定，检查承包人施工现场安全管理目标的设定，安全生产管理机构的设置，安全生产责任制度和各项安全生产规章制度的建立，专职安全生产管理人员的配备等情况；审查各级管理人员合法资格，项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书；审核特种作业人员资格证书。

（七）核查承包人及其专业分包、劳务分包单位的资质和安全生产许可证；检查承包人与分包及相关单位的安全协议签订情况；督促承包人检查各分包单位的安全生产规章制度建立情况；在核查开工条件同时核查承包人安全生产准备工作。

（八）在施工过程中，根据有关规定以及施工合同约定，检查承包人安全生产管理、作业行为和施工现场实体防护情况，包括施工现场安全生产保证体系的运行，施工安全技术措施和专项施工方案的落实，安全标志设置，执行工程建设强制性标准，安全文明施工措施费使用等情况。督促承包人进行安全自查，并抽查其自查情况。

（九）施工过程中，现场监理人员每日应不少于两次对施工现场的安全生产情况进行巡视检查，驻地的专职安全监理人员每日应不少于一次进行安全检查，总监办对施工现场的安全检查每周应不少于一次，并参加承包人每周组织的安全检查和发包人组织的安全检查。

（十）对涉及相邻建（构）筑物、地下管线等周边环境安全的重大风险点和危险性较大的分部分项工程，应安排专人负责安全监理，施工过程中，现场监理人员应对每个作业班次安全生产情况进行巡视检查，关键工序实施现场跟班监督检查，专业监理工程师、驻地的专职安全监理人员每日应不少于两次进行安全检查。

（十一）施工过程中，应对监控量测数据及时进行分析，出现监测对象沉降、变形严重超过控制范围的隐患险情时，应根据实际情况要求承包人暂时停止施工并督促承包人立即采取措施防止险情进一步扩大，同时报告发包人并组织专家和有关单位研究制定防控方案。

（十二）检查施工机械、设备、设施的进场验收、保养、年检手续；参加模板支撑体系的验收，对工具式脚手架、落地式脚手架、临时用电、基坑支护等安全设施的验收资料及实物进行检查，并签署意见；检查起重机械拆装单位企业资质、租赁合同、设备定期检测报告、专项拆装方案、作业人员上岗证，并在安装完毕后检查承包人的安装验收手续。

（十三）在日常巡视和安全检查中发现违规施工和存在安全事故隐患时，应按有关规定立即发出监理指令，要求承包人整改，并检查整改结果，签署复查意见，情况严重的，由总监下达工程暂停施工令并报告发包人。

（十四）结合所承担工程项目的实际情况，审核由承包人制定的应对包括自然灾害在内的各种突发事件应急救援预案，建立应急救援组织，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。发生突发事件立即组织进行紧急处置避免事态扩大，并按有关法律、法规和强制性标准的要求立即上报，并同时通知发包人；发包人有权向有关政府部门报告，但不替代监理人的上报。

（十五）经承包人按要求在施工作业前对地下管线进行物探，核查发现发包人提供的地质勘查、市政管线、相邻建（构）筑物等相关资料的准确性与实际不符，承包人提出报告报监理人，监理人应进行核实并向发包人报告，并要求发包人补充相关资料。

（十六）按照有关法律法规规章的要求，对安全事故进行处理和报告。

（十七）按照有关规定健全安全监理资料，并做好资料管理工作。

（十八）参加发包人组织的安全评比活动，并按活动规则接受奖惩。

（十九）行使与发包人签订的监理合同中安全方面条款规定的监理人的权利与义务。

第四条 违约责任：

如监理人未尽到监理责任，发包人有权视情况从应支付给监理人的监理费中扣除2000－5000元作为违约金；如因此导致施工现场发生事故的，发包人有权视情况从应支付给监理人的监理费中扣除20000－50000元作为违约金，并有权根据监理人过错程度扣除监理人的监理费以弥补损失。

第五条 本协议条款与国家、广西壮族自治区和南宁市的有关法律法规规章不符时，按国家、广西壮族自治区和南宁市的有关法律法规规章执行。

第六条 本协议作为发包人、监理人双方签订的监理合同的附件，与上述合同具有同等法律效力，与上述合同同时生效和终止。

第七条 本协议未尽之事项，依据国家、广西壮族自治区和南宁市的有关法律法规规章处理，法律法规规章未作明确规定的，可由双方协商处理解决。

发包人：                         监理人：

法定代表人：　　　　　　         法定代表人：

或委托代理人：                   或委托代理人：

年　月　日　　　　　　　　　     年　月　日

## 四、履约保函

保函编号：

保函编号：

致：南宁轨道交通集团有限责任公司

鉴于贵方已于年月日发出中选通知书，本保函作为贵方将与   （监理人名称） （以下简称“监理人”）签订的  （项目名称）   以下简称“本项目”）合同（中选监理服务收费￥元，大写：元）的履约保函。

我方（担保人名称    ），受该监理人委托，为该监理人履行上述合同规定的义务做出如下无条件地和不可撤销的保证：

我方在收到贵方提出要求支付保证金的通知时，无须提出任何证明或证据，将于7日内无条件地和不可改变地向贵方支付不超过人民币元（大写：）的任何要求金额，我方不要求贵方证实其在索赔要求中指出的违约情况。

我方同意，任何贵方与监理人之间可能对合同的修改、变更或补充，或由监理人原因导致合同解除、终止，都不能减少和免除我方按本保函所承担的责任。有关修改、变更或补充无须通知我方。

本保函项下所有权利和义务均适用于中华人民共和国法律。

1、本保函自X年X月X日起生效，至最终验收证书签署之日后四十五（45）天一直有效，你方有权提前终止或解除本保函。保函失效后请将本保函退回我方注销。

2、本保函自X年X月X日起生效，至X年X月X日一直有效，你方有权提前终止或解除本保函。保函失效后请将本保函退回我方注销。

（开具保函时，以上二种方式，任选一种。）

银行地址：              担保银行：（全称）    (盖章)

邮编：                    法定代表人或（授权代理人）：(签字)

电话：（职务）  （姓名）  （签字）

传真：                    日期：    年    月    日

承诺函（中选后提供）

南宁轨道交通集团有限责任公司：

（以下称“本公司”）现已中选贵司招标的      （项目名称），并拟签订正式合同，按合同规定需向贵司提供一份履约担保金额为人民币：（￥   ）的履约保函（保函编号：），有效期至X年X月X日。

本公司现向贵司郑重承诺，如上述保函到期日仍未到合同约定的时间（最终验收证书签署之日后四十五（45）天），本公司将在保函到期前60天，无条件延长保函有效期。如未及时向贵司提供符合规定的履约保函，我司承担违约责任的一切后果。

特此承诺

承诺人：

X年X月X日

（当选择履约保函格式第2种方式时开具履约保函的，必须提供本承诺书。）

# 比选申请文件（格式）

（封面格式）

项目比选申请文件

资格审查部分

比选申请人：                             （盖章）

负责人或委托代理人：（签字或盖章）

电话/传真：

地址：

年    月    日

## 一、资格审查文件目录

- 诚信声明（原件）

- 法定代表人资格证明书（原件）

- 法定代表人身份证明文件（提供复印件加盖法人单位公章）

- 比选申请文件签署授权委托书（原件）

- 授权代理人身份证明文件（提供复印件加盖法人单位公章）

- 营业执照（提供复印件加盖法人单位公章）

- 建设行政主管部门核发的铁路工程监理甲级或市政公用工程监理甲级或机电安装工程监理甲级资质或工程监理综合资质证书复印件（加盖单位公章）；

- 其他……

备注：以上材料均需加盖单位公章，并按照目录顺序编排，标注页码

1、诚信声明

本人       （法定代表人、身份证号码              ）郑重声明：

1、	本企业参加                项目服务项目比选活动所提交的所有资料、填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的、有效的；

2、	本企业未被国家、广西壮族自治区、南宁市相关行政主管部门通报停止投标活动，无犯罪行贿记录；

3、	同时，我在此所作的声明也是真实有效的，并愿意对在比选过程中有关部门的调查结果承担责任；

4、	本企业提交的所有比选申请资料如有不实，愿接受相关部门依据有关法律法规给予的处罚。

5、本企业提供的服务不存在知识产权或专利纠纷，保证甲方能正常使用本企业所提供的服务。

6、其他……

（公章）

法定代表人：（签字）

日期：　　年   月    日

2、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名： 性别：年龄： 职务：

系          （比选申请人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：     （盖公章）

日  期：年月日

3、法定代表人身份证明文件（提供复印件加盖法人单位公章）

4、授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）    系（比选申请人名称）的法定代表人，现授权委托(比选申请人名称)        的   （姓名）  为我公司代理人，以本公司名义参加项目比选活动。代理人在评审、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以确认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：性别：年龄：

单位： 部门： 职务：

比选申请人：（ 加盖单位公章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：年月日

5、授权代理人身份证明文件（提供复印件加盖法人单位公章）

6、营业执照副本复印件（加盖单位公章）

7、建设行政主管部门核发的铁路工程监理甲级或市政公用工程监理甲级或机电安装工程监理甲级资质或工程监理综合资质证书复印件（加盖单位公章）；

8、其他……

（封面格式）

项目比选申请文件

技术部分

比选申请人：                             （盖章）

负责人或委托代理人：（签字或盖章）

电话/传真：

地址：

年    月    日

## 二、技术部分材料目录

1.监理大纲，包括但不限于以下内容：

1.1工程概述：本章节主要根据已掌握的资料，结合现场考察情况对拟投监理项目的工程总体概况进行简单描述。

1.2 监理工作范围与内容：依据监理合同条款第二章“监理范围、内容及要求”中相应规定，编制监理工作范围与内容。

1.3机构设置与岗位职责：通过框图形式，明确拟投监理的组织机构设置和相应的岗位职责。

1.4 监理工作程序：对质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、安全监理、环境监理、第三方监测管理、工作协调等方面，结合监理工作的阶段划分，进行监理工作的方法与流程的详尽阐述。

1.5本工程监理工作的重点与难点分析：根据招标文件及现场察看，对本工程监理工作需要特别给予重视的问题逐一论述并给出解决难点的对策与方法。

1.6 风险源分析及对策。

1.7 其他建议：（1）针对监理服务范围内的工作，比选申请人就如何有针对性的安排、实施及管理本项目下的监理工作提出详细的专题建议方案（包括接口管理）。（2）为更好地完成本工程的监理工作，比选申请人可按照自身的实际经验，对本工程监理工作提出良好的建议。

2.其他……

备注：以上材料均需加盖单位公章，并按照目录顺序编排，标注页码

### 附表：拟投入人员配置明细表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 执业资格或岗位（培训）证书 | 工程监理（服务）工作年限 | 工作职责分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

拟投入人员的相关工作业绩、资历及能力

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  | 学历（专业） |  |
| 职 称 |  |  | 执业资格或岗位（培训）证书（专业、编号） |  |
| 拟任职务 |  |  | 工程监理（服务）工作年限 |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |

此表须附学历、职称、资格证复印件、社保等证明材料。

（封面格式）

项目比选申请文件

商务部分

比选申请人：                             （盖章）

负责人或委托代理人：（签字或盖章）

电话/传真：

地址：

年    月    日

## 三、商务部分材料目录

1.报价表

2.业绩表

备注：以上材料均需加盖单位公章，并按照目录顺序编排，标注页码

### 1.报价表（格式）

监理服务收费计算表

| 序号 | 项目 | 数额 | 备注（公式） |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） | 监理服务收费计费额 |  | 比选申请时：计费额以监理人所监理工程概算金额为计算依据。 结算时：计费额以监理人所监理工程的中标价格为计算依据。 |
| （2） | 监理服务收费基价 |  | 按发改价格[2007]670号文件《施工监理服务收费基价表》（附表二）确定，计费额（1）处于两个数值区间的，采用直线内插法确定监理服务收费基价。 |
| （3） | 监理服务收费基准价 |  | =监理服务收费基价（2）×专业调整系数1.1×工程复杂程度调整系数1.15×高程调整系数1.0 |
| （4） | 浮动幅度值（％） |  | 比选申请人自行填报相应的浮动幅度值 |
| （5） | 监理服务收费（小写） |  | ＝监理服务收费基准价（3）×［1+浮动幅度值（4）］ |
|  | 监理服务收费 （大写） |  | ＝监理服务收费（5） |

注：未按照本比选报价表的格式及要求填写比选报价表的，将视为不满足比选文件要求，从而导致该比选申请人竞选无效。

比选申请人（公章）

法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：

### 2.业绩表

| 序号 | 合同名称 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- |

注：1、业绩表是指   年   月  日至   年  月  日期间，对与本项目相关或相近的服务经验。

2、此表须附相应合同复印件（必须体现合同对方名称及签订时间，涉及商业秘密的内容可以隐去）证明材料。未附证明材料的项目视为无效。

# 第四章评比办法

## 一、综合评分办法

评比委员会首先对比选申请人进行资格审查，评比委员会对通过资格审查的比选申请人按相应的评分细则对技术部分、商务部分各自进行打分后进行汇总，比选申请人的最终得分是评比委员会每一位成员综合得分计算出来的算术平均值。

1.资格评审：对比选申请人的资格条件、比选申请文件的完整性和有效性、比选申请文件的有效期等方面进行审查。通过资格评审的比选申请文件进入技术、商务评审。

2.技术、商务评审：由比选评审小组按照比选文件的要求，对照比选申请文件的应答进行比较，并对各比选申请文件的技术、商务内容进行评审，且技术部分、商务部分由比选评审小组讨论后进行打分。

3.如比选申请文件中有含义不明确，对同类问题表达不一致，或有明显的文字、数字计算错误的，评审小组可要求比选申请人进行必要的澄清、说明或补正，并详细记录，但不得改变比选申请文件的实质内容。评审小组对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足比选评审小组的要求。如比选申请人拒绝接受澄清、说明或补正，该报价做无效报价处理。

4. 商务报价评审应以报价口径范围一致的评审价为依据。评审价应在报价的基础上，按照下列约定的因素和方法进行计算（下述修正属于非实质性修改比选申请文件；比选申请人如拒绝下述修正的，则属重大偏差，按无效报价处理）：

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价；

（3）当合价与报价总价不一致时，以报价总价为准，调整相关合价；

（4）评审期间，比选评审小组不接受任何比选申请人主动提出的对报价及单价、合价的调整；

（5）其它未尽事宜，由评审小组审议确定(如意见不一致时，以记名方式投票确定)。

5.在评审过程中，评审委员会发现比选申请人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该比选申请人做出书面说明并提供相关证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定该比选申请人以低于成本报价，报价不合理，其比选申请文件作无效处理。

## 二、总分计算公式

总分即比选申请人评分综合得分，其计算公式：

总分＝商务部分得分+技术部分得分

注：各项指标的分数计算四舍五入，取小数点后两位。

## 三、评分细则

### 1.商务部分评分细则（满分30分）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目报价评分 （满分20分） | 比选申请人价格大于上控价时比选申请文件作无效处理。 下浮0%（含）~5%（不含），得5分； 下浮5%（含）~10%（不含），得8分； 下浮10%（含）~12%（不含），得10分； 下浮12%（含）~14%（不含），得12分； 下浮14%（含）~16%（不含），得14分； 下浮16%（含）~18%（不含），得16分； 下浮18%（含）~20%（不含），得18分； 下浮20%，得20分。 |
| 2 | 业绩表（满分 10分） | 2016年1月1日至比选文件提交截止时间，有与本项目相关或相近的服务经验，以提供合同复印件（体现合同对方名称及签订时间，涉及到商业秘密的内容可以隐去）证明材料为准。每个业绩得5分。 |

### 2.技术部分评分细则（满分60分）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量控制 | 10 | 对质量的控制方法科学、合理，具有先进性，措施有力，有针对性 | 8≤m≤10 |  |
|  |  |  | 方法可行、措施一般 | 6≤m<8 |  |
|  |  |  | 措施不力、方法欠合理 | 0≤m<6 |  |
| 2 | 进度控制 | 10 | 对进度的控制方法科学、合理，具有先进性，措施有力，有针对性 | 8≤m≤10 |  |
|  |  |  | 方法可行、措施一般 | 6≤m<8 |  |
|  |  |  | 措施不力、方法欠合理 | 0≤m<6 |  |
| 3 | 投资控制 | 4 | 对投资的控制方法科学、合理，具有先进性，措施有力，有针对性 | 3≤m≤4 |  |
|  |  |  | 方法可行、措施一般 | 1≤m<3 |  |
|  |  |  | 措施不力、方法欠合理 | 0≤m<1 |  |
| 4 | 合同管理 | 4 | 对合同管理的控制方法科学、合理，措施有力，有针对性 | 3≤m≤4 |  |
|  |  |  | 方法可行、措施一般 | 1≤m<3 |  |
|  |  |  | 措施不力、方法欠合理 | 0≤m<1 |  |
| 5 | 信息管理 | 3 | 对信息管理的控制方法科学、合理，措施有力，有针对性 | 2≤m≤3 |  |
|  |  |  | 方法可行、措施一般 | 0≤m<2 |  |
| 6 | 协调配合 | 4 | 协调配合的方法合理，得当，有力，有针对性 | 3≤m≤4 |  |
|  |  |  | 方法可行、措施一般 | 1≤m<3 |  |
|  |  |  | 措施不力、方法欠合理 | 0≤m<1 |  |
| 7 | 安全监理 | 5 | 对安全监理的控制方法科学、合理，得当，措施有力，有针对性 | 4≤m≤5 |  |
|  |  |  | 方法可行、措施一般 | 2≤m<4 |  |
|  |  |  | 措施不力、方法欠合理 | 0≤m<2 |  |
| 8 | 环境监理 | 2 | 环境监理的方案科学、合理，达到环保要求，有针对性 | 1≤m≤2 |  |
|  |  |  | 方法可行、一般 | 0≤m<1 |  |
| 9 | 重点难点分析与对策 | 10 | 分析透彻合理，措施针对性强，有效、可行 | 8≤m≤10 |  |
|  |  |  | 分析基本合理，措施一般 | 6≤m<8 |  |
|  |  |  | 分析欠合理，措施不力 | 0≤m<6 |  |
| 10 | 风险源分析及对策 | 4 | 分析全面，应对措施科学合理，可行性、针对性强 | 2≤m≤4 |  |
|  |  |  | 分析有遗漏，应对措施一般，可行性、针对性一般 | 0≤m<2 |  |
| 11 | 合理化建议 | 4 | 建议合理、有针对性 | 3≤m≤4 |  |
|  |  |  | 建议基本合理、可行 | 1≤m<3 |  |
|  |  |  | 建议欠合理、可行性一般 | 0≤m<1 |  |
| 监理大纲得分 |  | 60 |  |  |  |

3.拟投入人员评分细则（满分10分）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟投入人员配置明 细 | 10 | 总监理工程师（1人）： 持有国家建设部颁发的《注册监理工程师执业证书》；同时具有本科及以上学历及高级（含高级）以上专业技术职称 | 3 |  |
|  |  |  | 机电安装专业监理工程师（1人）： 大专及以上学历；同时具有中级（含中级）以上专业技术职称；持有国家建设部颁发的《注册监理工程师注册执业证书》或广西壮族自治区住建厅颁发本单位广西建设监理工程师证书或省级建设行政主管部门颁发的监理员岗位证书 | 2 |  |
|  |  |  | 安全监理工程师（1人）： 大专及以上学历；同时具有中级（含中级）以上专业技术职称；持有国家建设部颁发的《注册监理工程师注册执业证书》或广西壮族自治区住建厅颁发本单位广西建设监理工程师证书或省级建设行政主管部门颁发的监理员岗位证书 | 3 |  |
|  |  |  | 监理员（1人）： 大专及以上学历；持有国家建设部颁发的《注册监理工程师注册执业证书》或广西壮族自治区住建厅颁发本单位广西建设监理工程师证书或省级建设行政主管部门颁发的监理员岗位证书 | 2 |  |

## 四、中选标准

评审小组将按照综合得分由低到高进行排序，得分最高的排名第一（当综合得分相同时，按报价由低到高顺序排列；综合得分且报价相同的，按照技术部分得分由高到低顺序排列，如意见不一致时，以记名方式投票并按照多数评审意见确定）。如排名第一的比选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响比选结果的违法行为等情形，不符合比选条件的，比选发起人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

# 第五章 监理服务标准与要求

## 一、工程建设监理规程

本工程监理服务标准与要求适用于：建设工程监理规范（GB50319－2013）、广西壮族自治区、南宁市及发包人对监理工作的规定要求等。

## 二、监理工作履约评价与奖罚办法

1．监理工作履约考核原则

1.1目标结合原则：履约考核以实现监理目标为原则。

1.2考核结合原则：履约考核以现场考核为依据的原则。

2．监理工作履约检查的方法

2.1日常巡视

发包人将在监理工作进行过程中，通过经常的现场工程巡视和现场监理工作检查，掌握现场监理人员的最基本的工作状况。

2.2现场抽查考勤

发包人将对监理人的监理人员的到岗情况进行现场抽查，所有监理人员应在工作时间内坚守各自岗位。

2.3现场提问

发包人就工程现场的有关问题，将在工作中向监理人员随机提问，以考核监理人员对工程的了解程度和工程管理的力度。

2.4工作抽查

发包人就监理人的监理日常工作进行随机抽查和监督，以考核监理工作的规范性。

2.5工程复查

发包人在对监理人的日常检查、监督中，将随时对已完成的工程进行复查，以考核总监办对工程的验收、控制状况以及监理程序的执行情况。

2.6资料查阅

发包人将在总监办或施工现场，随机查阅监理资料，考核监理资料的完备和及时性。

2.7报表审查

发包人就监理人按要求报送的各类报表进行审查，通过此项考核，促使报表完成的及时性与准确性，从而使之更好地服务工程。

2.8跟踪检查

发包人对监理人的关键性工作或出现的关键性问题进行跟踪监督，借以督促监理人工作的规范性和监理工作质量控制程度。

2.9联合检查

发包人将在每季对监理人有关验收、计量、监理资料等方面的工作进行检查，以评价监理人监理工作履约情况。

3．监理工作履约的禁止性规定

3.1监理工作纪律

3.1.1严禁触犯国家、地方的法律、法规或条例；

3.1.2严禁向施工承包人推荐分包商或材料供应商；

3.1.3严禁收受贿赂或贵重礼品；

3.1.4严禁吃拿卡要和故意刁难施工承包人；

3.1.5严禁采用虚假计量手段，损害发包人利益；

3.1.6严禁工作时间擅离职守，造成严重后果；

3.1.7严禁工作失职，造成严重后果；

3.1.8严禁工作时间酗酒，损害监理形象；

3.1.9严禁拒不执行发包人指令或欺骗发包人；

3.1.10严禁接受施工承包人安排的娱乐、旅游或疗养性活动；

3.1.11严禁向施工承包人报销各种费用；

3.1.12严禁独自长期占用施工承包人的交通、无线通讯工具等设备；

3.1.13严禁泄露工程或发包人的秘密，损害发包人利益或名誉；

3.1.14其他情节严重的违约行为。

3.2施工合同管理

严禁发生由于监理人的直接或间接原因，造成施工承包人在质量、进度、费用、安全等方面，出现严重背离合同的事件。

4．监理工作的履约考核

详见“南宁市城乡建设委员会关于印发《南宁市轨道交通工程施工、监理单位履约信誉考评管理办法（试行）》、《南宁市轨道交通工程施工、监理单位履约信誉考评实施细则（试行）》的通知（南建质安[2014]93号）”及其后续修订办法和发包人发布的其他管理办法。

5．监理工作履约考核的实施办法：

5.1本考核办法以发包人为考核人，监理人为被考核人。

5.2合同签订后对监理人员、设备进行履约考核，建设过程中的履约考勤、考核管理执行发包人相关管理办法。

6．禁止性规定违约处置办法

6.1监理人违背合同中强令禁止的工作纪律的，一旦发现，在常规考核处置的基础上：

首次发生时，监理人须按照发包人的要求解聘责任人，并按照监理人应承担的责任，对监理人酌情给予3000～5000元的一次性扣款；

再次发生时，除按首次发生情况处置外，发包人可以对监理人给予10000～20000元的一次性扣款；

若仍有发生，将作为严重违约，发包人有权与监理人解除监理合同，并没收全部的监理工作履约保证金；

6.2 安全质量违约处理

因监理人违反国家、广西区和南宁市的法律、法规、规章、规定，违反本合同相关条款和发包人相关规定，造成工程安全质量事故、安全事件和质量缺陷的，监理人除全面承担法律责任外，发包人将视情节给予以下违约处理：

6.2.1安全违约处理

6.2.1.1监理人存在下列情形之一者，责令改正，通报批评，并视情节处5仟元以上5万元以下的违约金。

（1）未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查而任由承包人的。

（2）经监理人审批通过的施工方案中存在违反相关规范强制性条款的。

（3）监理人未对承包人的违规行为进行有效制止的。

（4）承包人不按照批准的施工方案作业时，监理人未及时下达工程暂停令并报告建设单位的。

（5）未对施工现场进行定期和专项安全检查，或未做好安全检查记录的。

（6）未按规定对关键施工环节和事故易发、多发工序实施旁站监理和巡查的。

（7）对检查发现存在的安全隐患没有及时发出整改通知，对其发出的整改通知书，未跟踪整改落实情况，或者承包人拒不整改，未及时向发包人报告的。

（8）未按有关规定对单列的安全防护、文明施工费用的使用进行监理的。

（9）承包人因施工安全原因被上级主管部门或安监站责令停工整改后，未督促其落实整改并反馈整改情况的。

（10）无安全施工监理日志或日志内容弄虚作假、记录不规范、不真实、不完整的。

（11）未对承包人主要项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员的持证上岗情况、安全教育培训情况进行检查的。

（12）承包人使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料时没有及时制止的。

（13）同一个监理标段内同类安全隐患出现3次（含）以上监理人未采取措施的。

（14）一年内被上级主管部门书面通报批评2次（含）以上的。

（15）对承包人违法挂靠、转包、分包的行为没有及时发现和制止的。

（16）承包人使用未经检测合格、未经监理验收的设备，监理人没有及时制止的。

（17）大型机械设备作业前未进行安全条件验收的。

（18）未及时比对和反馈监测数据的，未按规定及时组织召开监测预警分析会并采取措施；

（19）监理人出现其他违反本合同条款和发包人规定导致发生安全生产问题的。

6.2.1.2监理人存在下列情形之一者，责令改正，通报批评，视情节处1万元以上10万元以下的违约金。

（1）重大风险施工中，未督促承包人执行《轨道工程重大安全风险“六专”管理制度》，而任由承包人施工的。

（2）所监理项目发生虽未有人员伤亡但造成较大社会影响安全事件的。

（3）所监理的项目每发生一起安全生产事故的。

（4）在本标段发生一般及以上安全生产事故时，主要负责人对事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的。

6.2.2质量违约处理

6.2.2.1监理人所监理项目存在下列情形之一者，责令改正，通报批评，视情节处以5仟至5万元的违约扣款：

（1）未按法律法规、规范标准中的技术质量强制性条文实施监理的；

（2）未针对监理项目编制监理规划、监理实施细则或其中无质量监理目标及监理措施的；

（3）未对承包人的施工组织设计、专项施工方案进行审批或经监理审批同意后存在违反法律法规、规范标准、合同条款和设计要求的

（4）承包人未按规范标准、设计要求和施工方案施工，监理人未进行有效制止和按规定上报发包人的；

（5）未按规定对施工工序进行旁站、质量验收或经监理人验收同意后存在不符合规范标准、设计和施工方案要求的；

（6）未对关键工序和隐蔽工程进行验收和监理取证就允许承包人进入下道工序施工的；

（7）未按要求对进场原材料、半成品和构配件等建筑材料进行见证取样和未对建筑材料的进货单、质保单和进场检验报告等资料进行验收审批就允许承包人投入使用的，或经监理人验收审批后的材料存在明显质量问题或资料不全、不合格的；

（8）未配备试验检测专业监理工程师对工程质量检测进行专职监理或试验检测专业监理工程师的技术能力明显不满足要求的；

（9）未按要求建立监理见证台账和不合格材料台账并上报发包人的；

（10）存在不合格建筑材料，未督促承包人进行整改或对整改过程未进行全程监理见证的；

（11）存在质量隐患和质量问题，未及时下发监理工作联系单或通知单要求承包人整改的；

（12）未按要求填写旁站记录、监理日志或旁站记录和监理日志中关于质量验收的记录不全不真实的；

（13）针对工程质量缺陷修补，未按规定审批修补方案、验收修补材料和修补结果的；

（14）未按发包人要求组织开展或参加相关质量活动的；

（15）未按规定组织首件验收或样板验收的，未组织召开监理例会或质量专题会协调解决质量问题的；

（16）所监理项目因质量问题被政府主管部门通报的；

（17）监理人出现其他违反本合同条款和发包人规定导致发生工程质量问题的。

6.2.2.2监理人所监理项目存在下列情形之一者，给予通报批评，并视情节处以1万至10万元违约扣款、责令清退责任人、分割合同直至中止合同并没收监理工作履约保证金：

（1）监理人和承包人串通，在建筑材料质量、施工质量控制、各类验收及工程资料等方面弄虚作假、掩盖质量问题的；

（2）发生质量事故的；

（3）因质量问题造成较大社会影响的。

6.3违背本办法第3.2条，凡造成工期、费用损失的，按照造成损失折合的成本，结合监理人承担的责任比例，承担损失额的1%～5%。

6.4监理人更换监理人员的违约处理

监理人更换监理人员视为监理人违约，无论何种原因（死亡的不予处罚），监理人更换监理人员，必须经发包人同意，且更换人员资历与被更换人员资历(资历是指被更换人员的学历、职称、资格条件（注册证书或上岗证书）、从事工程管理年限、业绩、岗位要求响应内容)相当，更换人员工作经验、业务能力及专业技术水平必须满足岗位工作要求，具体按《南宁轨道交通工程监理、施工单位项目主要人员变更管理办法（修订）》执行。未经发包人同意而擅自更换人员，将按以下标准对监理人进行违约扣款：

6.4.1总监理工程师30万元/人次；

6.4.2总监理工程师代表15万元/人次；

6.4.3通信工程师、信号工程师、自动售检票工程师、综合监控（含BAS、门禁）、火灾自动报警系统工程师、安全工程师、造价工程师5万元/人次；

6.4.4除以上人员外的其他现场监理人员1万元/人次。

6.4.5监理人监理人员更换人数达到投标时总人数的40%及以上的，一次性处20万元的违约扣款。

6.4.6监理人承诺的人员未到位，或者到位的人员不符合要求，在发包人要求的更换期限未更换到位，发包人有权就缺席项目负责人或技术负责人按照15000元/人*天进行处罚，其它人员按照10000元/人*天进行处罚，并有权追偿因人员未到位或不符合要求给发包人带来的其它一切损失。

6.4.7对于监理人应当出席的工作/工程会议，无故缺席的，发包人有权就缺席人员按照5000元/人*次进行处罚，并有权追偿因人员未到位或不符合要求给发包人带来的其它一切损失。

6.5监理人擅自聘用未经发包人同意的人员从事监理工作、签认监理资料，一经发现，发包人将视情节可从监理服务收费中扣2000~20000元/人次的违约金，并通报批评；

6.6未经发包人同意，总监理工程师不得同时担任其他任何项目的总监理工程师职务，发包人发现总监理工程师在其他项目担任总监理工程师的，发包人即可从监理服务收费中一次性扣除50万元的违约金，监理人同时须按本文第6.4款要求在15天内整改完毕。

6.7监理人的考勤管理及请假审批程序严格按照发包人相关考勤管理办法执行。

7．监理单位履约信誉考评结果奖罚办法

7.1监理单位履约信誉考评执行“南宁市城乡建设委员会关于印发《南宁市轨道交通工程施工、监理单位履约信誉考评管理办法（试行）》、《南宁市轨道交通工程施工、监理单位履约信誉考评实施细则（试行）》的通知（南建质安[2014]93号）”及其后续修订办法（以下简称“履约信誉考评办法”）。

7.2监理人的季度履约信誉考评结果为B、C、D时，除按履约信誉考评办法进行处理外，还将视为监理人违约，发包人按下述办法进行违约扣款，违约扣款在考评季度对应监理服务费中扣除：

7.2.1当监理人季度履约信誉考评结果为B时，处考评所在季度对应监理服务费总额0%～5%金额的违约扣款。

7.2.2当监理人季度履约信誉考评结果为C时，处考评所在季度对应监理服务费总额5%～15%金额的违约扣款。

7.2.3当监理人季度履约信誉考评结果为D时，处考评所在季度对应监理服务费总额15%～20%金额的违约扣款。

附表

项目监理机构监理工作质量考核表

| 项目 | 满分 | 分项考 核内容 | 满分 | 违约事项及扣分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理质量保证体系 | 25分 | 人员情况 | 8分 | 1、在合同有效期内，经发包人同意变换监理人员（每人·次扣1分） |
|  |  |  |  | 2、未经发包人同意擅自变换监理人员或变换人员超过规定的的人次（每人.次扣2分） |
|  |  |  |  | 3、监理人员先期离开驻地而项目监理机构隐而不报或不按发包人批准的期限增加人员（每人·次扣2分） |
|  |  |  |  | 4.监理人员缺乏必要的知识和操作技能（每人·次扣1分） |
|  |  |  |  | 5、监理人员工作期间不佩带胸卡（每人·次扣0.2 分） |
|  |  |  |  | 6、监理人员工作期间请假（每人.天扣0.2分） |
|  |  | 设备情况 | 3分 | 1、监理设施不完善（每次扣1分） |
|  |  |  |  | 2、因设备保管、使用不当或不使用设备而导致影响工作（每次扣1分） |
|  |  | 岗位职责与工作计划 | 6分 | 1*、监理岗位职责不明确（首次扣2分） |
|  |  |  |  | 2、未对监理工作进行交底或交底不清（每次扣1分） |
|  |  |  |  | 3*、项目监理机构未按要求填写工作任务计划书或对填写工作任务计划书敷衍了事（首次扣2分） |
|  |  |  |  | 4*、项目监理机构对监理工作可能出现的问题无预防和纠正措施（首次扣2分） |
|  |  |  |  | 5*、项目监理机构未建立切实可行的信息传递渠道（首次扣2分） |
|  |  | 计划落实与工作考核 | 8分 | 1*、项目监理机构未全面实施预防、纠正措施（首次扣2分） |
|  |  |  |  | 2*、岗位工作计划未全面实施（首次扣2分） |
|  |  |  |  | 3*、总监理工程师未对主要监理工作进行有效监控（首次扣2分） |
|  |  |  |  | 4*、监理工作未按标准和要求进行的（首次扣2分） |
|  |  |  |  | 5*、监理人员未履行岗位职责（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 6*、项目监理机构信息渠道不畅通（首次扣1分） |
| 工程质量控制 | 25分 | 工程材料控制工作 | 6分 | 1*、承包人不按规定的频率报验工程材料，监理人员未立即指令（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 2*、监理人员不按规定对进场材料进行确认（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 3*、承包人到场的材料未经批准或不合格而监理未发现或发现后未立即采取有效措施（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 4、承包人使用材料时监理人员未按规定的频率做现场检验（每次扣0.4分） |
|  |  |  |  | 5*、监理未对材料进行统计，以至不能动态地掌握材料审批、进场和使用情况（首次扣1分） |
|  |  | 工程开工控制工作 | 5分 | 1*、分项工程明显不具备开工条件而监理批准开工（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 2*、承包人擅自开工而监理未加以有效的控制（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 3、未在规定的时间内审批承包人按时提交的分项工程开工申请（每次扣0.5分） |
|  |  |  |  | 4、承包人提交的开工申请内容不全或有问题而监理已审批同意（每次扣1分） |
|  |  | 施工过程控制工作 | 5分 | 1*、监理人员未按规定的项目进行旁站（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 2*、未核查承包人的质量保证体系或承包人的质量保证体系存在问题而监理未加以指令（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 3*监理在过程控制中未发现施工中的问题（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 4*、监理人员对施工中发生的问题未及时指令或口头指令未进行书面确认（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 5、监理人员工作期间不在现场（每次扣2分） |
|  |  |  |  | 6*、对承包人的工作，监理错误的下达指令、批示（视情况首次扣1~4分） |
|  |  |  |  | 7、监理人员未监督承包人按施工方案或工艺要求施工（每次扣0.4分） |
|  |  |  |  | 8、监理人员不清楚施工方案（每次扣0.4分） |
|  |  |  |  | 9*、监理人员不清楚现场情况和数据（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 10、监理人员工作中不能全面监控所辖工程项目（每人次扣1分） |
|  |  | 验收控制工作 | 5分 | 1*、监理人员在验收时不进行实测实量（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 2*、经监理验收的工程项目存在质量问题（视情况扣1~4分） |
|  |  |  |  | 3、未在规定的时间内对工程项目进行验收或验收数据错误（每次扣1分） |
|  |  |  |  | 4*、监理人员对项目验收依据有误（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 5*、监理对验收中发现的问题没有记载（每次扣1分） |
|  |  |  |  | 6、未检查、签认承包人的自检资料（每次扣0.4分） |
|  |  |  |  | 7*、监理对工程质量的评定有误（每次扣1分） |
|  |  | 质量事件控制工作 | 4分 | 1*、监理人员隐瞒质量问题或发生质量问题未按程序处理（视情况扣1~4分） |
|  |  |  |  | 2*、监理人员未及时发现质量隐患而导致质量事件发生（视情况扣1~4分） |
|  |  |  |  | 3*、发生质量事件未及时指令承包人进行处理（首次扣1分） |
| 进度控制 | 5分 | 进度控制工作 | 5分 | 1、未及时审批承包人按时提交的各种进度计划（每次扣1分） |
|  |  |  |  | 2、经监理审批的工程进度计划明显不合理（每次扣1分） |
|  |  |  |  | 3*、监理未对工程进度进行核查，未对实际进度和计划进度进行统计对照（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 4*、进度滞后计划时，未及时督促承包人进行计划进度调整（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 5、监理人员不能正确分析制约工程进展的各种相关因素（每次扣0.5分） |
|  |  |  |  | 6、无进度计划上墙图表（每次扣0.5分） |
|  |  |  |  | 7、监理人员不能有效的控制制约工程进展的各种相关因素（每次扣0.5分） |
|  |  |  |  | 8、对监理权限内不能解决的问题没有及时向上级汇报（每次扣1分） |
|  |  |  |  | 9、对承包人实施的调整计划不能有效的监控（每次扣1分） |
| 造价控制 | 13分 | 工程量清单管理 | 3分 | 1*、未在规定的时间内对图纸数量和清单数量进行核算（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 2*、对清单所包含的内容不清楚（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 3*、未在规定的时间内编制控制支付清单（扣1分） |
|  |  |  |  | 4*、工程数量核算有误（视情况扣1~3分） |
|  |  |  |  | 5*、未对支付清单进行动态管理（首次扣1分） |
|  |  | 工程量计量控制 | 5分 | 1*、现场计量方法不正确（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 2*、现场计量数量不准确（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 3*、监理不进行现场计量（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 4*、未对计量工作进行阶段统计（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 5*、对不属于计量范围的项目计量或已计量项目未验收、不合格、资料不全（视情况一次扣1~5分） |
|  |  |  |  | 6、未在规定时间内审核承包人提交的计量单或审核后仍存在错误（每次扣2分） |
|  |  |  |  | 7、计量单签字不全（每次扣0.5分） |
|  |  | 工程支付控制工作 | 5分 | 1*、未在规定的时间内提交支付月报（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 2*、中期支付有超支、漏支、错支现象（视情况扣1~5分） |
|  |  |  |  | 3*、未对支付工作进行阶段统计（每次扣1分） |
|  |  |  |  | 4*、支付月报内容不清或未将计量支付中的问题及时向上级部门汇报（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 5、支付金额不符合规定要求（每次扣0.5分） |
| 其它合同事宜 | 5分 | 工程变更 控制工作 | 1.5分 | 1*、经监理审批的变更项目的工程量及费用测算有误（首次扣0.5分） |
|  |  |  |  | 2*、承包人擅自对工程项目进行变更监理未加指令（首次扣0.5分） |
|  |  |  |  | 3*、对工程变更意向监理不能及时提供确切的情况（首次扣0.5分） |
|  |  |  |  | 4、监理审批后的变更手续不全（每次扣0.2分） |
|  |  | 工程分包控制工作 | 1.5分 | 1*、发现承包人未经批准进行工程分包而监理未采取有效措施（首次扣0.5分） |
|  |  |  |  | 2*、监理人员未能有效地对分包项目进行质量监督（首次扣0.5分） |
|  |  |  |  | 3*、未能有效地监督承包人对分包商的控制或承包人对分包工作控制不力而监理未及时指令（首次扣0.5分） |
|  |  | 工程延期、索赔控制工作 | 2分 | 1*、未及时受理承包单位的索赔意向（首次扣0.5分） |
|  |  |  |  | 2、对承包单位的违约事项未进行有效地控制（每次扣1分） |
|  |  |  |  | 3*、索赔发生时监理人员未及时进行全面记录（视情况扣1~2分） |
|  |  |  |  | 4、费用索赔监理评估有误（每次扣1分） |
|  |  |  |  | 5、索赔审核依据有误（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 6、工程出现停工状态，监理未及时指令承包人采取减少损失的措施（每次扣0.5分） |
|  |  |  |  | 7、监理提交的关于费用索赔手续不全（每次扣0.4分） |
| 监理资料 | 12分 | 监理周报、月报管理 | 2分 | 1、未在规定的时间内提交监理周、月报（每次扣1分） |
|  |  |  |  | 2、未按规定格式编写监理周、月报（每次扣1分） |
|  |  |  |  | 3、监理周、月报内容不全面（每次扣0.5分） |
|  |  |  |  | 4、监理周、月报中对质量、进度、造价等内容描述不准确（首次扣0.2分） |
|  |  |  |  | 5、评价工程项目无具体数据或编造虚假数据（每次扣2分） |
|  |  | 监理记录 | 4分 | 1、项目监理机构未建立工作台帐或台帐建立不全、记录不及时（每次扣0.5分） |
|  |  |  |  | 2*、无旁站记录或记录不全、不真实（首次扣0.5分） |
|  |  |  |  | 3、无巡视记录或记录不全面（每次扣1分） |
|  |  |  |  | 4、监理日志填写内容不全面、字迹无法辨认（每天扣0.1分） |
|  |  |  |  | 5、监理人员不填写监理日志（日记）（每天扣0.2分） |
|  |  | 监理文件 | 2分 | 1、未及时整理、编写会议纪要（每次扣1分） |
|  |  |  |  | 2*、监理文件内容有误（首次扣0.5分） |
|  |  |  |  | 3、监理文件丢失（每次扣1分） |
|  |  |  |  | 4*、监理文件在发放、存储、传递、更改、借阅过程中出现失误（首次扣0.5分） |
|  |  | 监理资料 | 4分 | 1、非发包人批准的人员签认监理资料（每次扣4分） |
|  |  |  |  | 2*、监理资料有虚假问题（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 3、未按规定绘制上墙图表（每次扣0.5分） |
|  |  |  |  | 4*、未按规定的日期及时提供有关资料、报表（首次扣0.2分） |
|  |  |  |  | 5、资料、表格的填写项目、签字不全，数字不准确（每次扣0.5分） |
|  |  |  |  | 6*、监理人员无自身验收资料（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 7、资料未按要求进行阶段归档（每次扣1分） |
|  |  |  |  | 8、未在规定的时间内完成监理竣工资料的编制工作（扣4分） |
| 监理守则和工作纪律 | 10分 | 监理守则和工作纪律 | 10分 | 1、触犯国家、地方或行业法律、法规或条例（视情况扣5~10分） |
|  |  |  |  | 2*、向承包人推荐分包商或设备、材料供应商（视情况扣1~5分） |
|  |  |  |  | 3*、以权谋私，向承包人索要好处，收取承包人赠予的货币及礼物（视情况扣2~10分） |
|  |  |  |  | 4*、工作中弄虚作假，损害发包人的利益（视情况扣2~10分） |
|  |  |  |  | 5*、监理人员同承包人一起吃饭或去营业性娱乐场所（视情况扣2~10分） |
|  |  |  |  | 6*、无理拒绝或拖延监理工作（视情况扣1~5分） |
|  |  |  |  | 7*、工作时间失职或擅离职守，造成严重后果（视情况扣2~10分） |
|  |  |  |  | 8*、工作时间饮酒，损害监理形象（首次扣2分） |
|  |  |  |  | 9*、拒不执行上级指令或欺骗上级（视情况扣1~10分） |
|  |  |  |  | 10*、向承包人报销各种费用（视情况扣2~10分） |
|  |  |  |  | 11*、独自长期占用承包人的交通或通讯等设备（视情况扣2~10分） |
|  |  |  |  | 12*、泄露工程、发包人的秘密，损害发包人利益和名誊（视情况扣2~10分） |
|  |  |  |  | 13*、参与各种赌博活动（视情况扣1~10分） |
|  |  |  |  | 14*、不进行工作交接（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 15*、不自觉接受发包人的检查、指导监督和协调（视情况扣1~5分） |
|  |  |  |  | 16*、工作时间休息或迟到、早退（首次扣1分） |
|  |  |  |  | 17*、工作期间干与工作无关的事（视情况扣2~5分） |
|  |  |  |  | 18、项目监理机构不通过正常的渠道解决评价中的问题（视情况扣2~5分） |
|  |  |  |  | 19*、不能正确的对待发包人的检查工作，出言不逊（视情况扣2~10分） |
|  |  |  |  | 20*、考试不及格以及作弊人数超过驻地人数的20%（视情况扣1~10分） |
| 发包人综合评价 | 5分 |  | 5分 | 根据项目监理机构的综合业务能力、对工程的控制情况、与发包人的配合等方面由发包人有关部门综合评定 |